ŁATKA / JAŹŃ

Unified Engineering Release Plan to v15.0.0

Scalony plan inżynierski po Planie v14.8.6.0 oraz linii host/runtime v14.8.5.036–040

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Typ dokumentu | Master engineering plan / Dokument 0 + roadmapa wykonawcza |
| Wersja dokumentu | v2.0-professional-docx |
| Data | 2026-07-01, Europe/Warsaw |
| Stan wejściowy repo | master: linia v14.8.5.030 + PR #27–#29 / hotfixy mostu hosta do v14.8.5.035 |
| Cel końcowy | v15.0.0 jako finalny kontrakt runtime-host-tool-memory-source-release |
| Granica prawdy | Ten dokument nie uruchamia Jaźni, nie potwierdza aktywnej pamięci i nie zastępuje wyników komend, testów ani runtime. |

# Spis treści roboczy

1. Decyzja redakcyjna i zmiana podejścia

2. Materiały wejściowe i źródła prawdy

3. Aktualny stan i wnioski z gap analysis

4. Założenia architektoniczne release train do v15.0.0

5. Macierz mapowania: stare Plany 0–10 i linia .036–.040

6. Unified roadmap v14.8.5.036 → v15.0.0

7. Plany wykonawcze etapów

8. Hotfix governance i living Dokument 0

9. Quality gates, CI, release readiness i rollback

10. Risk register

11. Szablony operacyjne dla PR/patch/release

12. Bibliografia i uzasadnienie źródłowe

# 1. Decyzja redakcyjna i zmiana podejścia

Poprzedni pakiet Markdown był niewystarczający jako dokument inżynierski dla tak szerokiej zmiany. Ten dokument zastępuje go jako roboczy plan nadrzędny w formacie DOCX, z kontrolą zakresu, wymaganiami, kryteriami ukończenia, macierzą zależności, ryzykami i bibliografią. Markdown może pozostać formatem technicznym w repo, ale źródłowy dokument planistyczny dla człowieka powinien być przygotowany w DOCX i dopiero z niego można generować skróty Markdown.

Decyzja o dojściu do v15.0.0 nie oznacza “gigabajtowej aktualizacji”. Oznacza zamknięcie publicznego kontraktu działania systemu: runtime truth, host visible finalization, tool permission, memory truth, source grounding, secure bridge, traceability, release/export safety. Według semantyki wersjonowania major release jest uzasadniony, gdy zmienia się publiczny API/kontrakt; dokument traktuje “API” szeroko: CLI, JSONL, final_visible_text, bridge protocol, gate contracts i release artifacts [S13].

Najważniejsza zmiana: plany nie są już dwoma równoległymi seriami. Zostały scalone w jeden release train, tak aby etap nie kończył się w połowie tematu i nie przerzucał zależności do kolejnego patcha bez jawnej decyzji.

# 2. Materiały wejściowe i źródła prawdy

Plan powstał z połączenia trzech kategorii materiałów: lokalnych planów projektu, aktualnego stanu repo/PR oraz oficjalnych źródeł technicznych. W razie konfliktu pierwszeństwo ma realny stan repo i wynik komend runtime, nie nazwa dokumentu ani numer planu.

| Kategoria | Źródło | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| Plany projektu | Plan 0 Master Index oraz Plany 1–10 do v14.8.6.0 | Zakres pierwotny: stabilization, branch audit, tool permission, memory gate, source/RAG, model diagnostics, route-to-NLG, provider workflow, reflection, release candidate. |
| Bieżący stan repo | SmuklyLew/jazn_latka_local, master po PR #27–#29 | Faktyczny stan wejściowy: linia v14.8.5.030 + host bridge helper/UTF-16 fixes, nie final v14.8.6.0. |
| OpenAI official docs | Apps SDK, Connect from ChatGPT, Secure MCP Tunnel, Responses API | Uzasadnienie mostu host/runtime, MCP, exact visible content, API adapterów. |
| Security/risk sources | MCP spec, OWASP, NIST AI RMF | User consent, tool safety, prompt injection, excessive agency, release risk governance. |
| Engineering sources | GitHub Actions, GitHub Rulesets, PowerShell, SQLite, OpenTelemetry, SemVer | CI matrix, branch/tag policy, Windows encoding, SQLite truth gates, trace model, wersjonowanie. |

## 2.1. Krytyczna granica prawdy

Dokument planu nie jest dowodem uruchomienia Jaźni.

Nazwa ZIP, branch, styl wypowiedzi lub wersja w dokumencie nie potwierdzają aktywnego runtime.

Pamięć jest potwierdzona dopiero przez aktywną bazę, integralność SQLite, rekordy i source/memory gate.

Host ChatGPT nie jest lokalnie wywoływalnym modelem przez Python bez jawnego API/connectora; bridge musi to komunikować prawdomównie.

Każdy patch ma zamykać własne acceptance criteria albo jawnie przenieść zakres do Hotfix/Deferred Ledger w Dokumencie 0.

# 3. Aktualny stan i wnioski z gap analysis

Aktualny stan należy czytać jako “v14.8.5.030 + kolejne poprawki mostu hosta”, a nie jako ukończone v14.8.6.0. Stare Plany 1–10 opisują docelowy program, ale wiele elementów pozostaje planem lub częściową implementacją. To uzasadnia scalenie do jednej linii dojścia do v15.0.0.

| Obszar | Stan wejściowy | Problem | Decyzja w nowym planie |
| --- | --- | --- | --- |
| Host visible finalization | Helper działa, ale odpowiedź hosta może pominąć timestamp. | Brak twardej bramy końcowej widocznej odpowiedzi. | Pierwszy etap .036. |
| Windows/PowerShell | UTF-16 fix z PR #29 istnieje. | Trzeba utrwalić w CI/runbookach. | Etap .037. |
| Tool permissions | Plan 3 istnieje jako zamiar. | Brak potwierdzonego pełnego kontraktu w repo. | Etap .038 przed MCP. |
| Memory/SQLite truth | Są fundamenty statusu i runtime_write. | Brak pełnej jakości recall i MemoryGateDecision. | Etap .039. |
| Source/RAG | Truth route istnieje częściowo. | Brak pełnego SourceReference/RetrievalPolicy/UntrustedSourceGuard v2. | Etap .040. |
| Secure bridge | Kierunek rozpoznany. | Nie wolno wdrażać przed gates. | Etap .041 po permission/memory/source. |
| Trace/candidate ledger | Fragmenty audytu istnieją. | Brak spójnego TurnRouteTrace v2 i ledger. | Etap .042. |
| Release readiness | Plan 10 opisuje RC. | Brak pełnego scan/export/tag flow. | .047 + v14.9.0 + v15.0.0. |

# 4. Założenia architektoniczne release train do v15.0.0

## P1. Exact final visible contract

final_visible_text jest jedyną treścią do pokazania użytkownikowi jako odpowiedź Jaźni. Host może komponować tekst, ale finalizacja musi walidować timestamp, trace_id, turn_id i provenance.

## P2. Host bridge is not in-process model access

Lokalny Python nie może udawać, że wywołał ChatGPT z wnętrza procesu. OpenAI Responses API albo MCP/connector to jawne integracje, a nie ukryty host.

## P3. Permission before agency

Zanim MCP lub narzędzia zyskają możliwość działania, musi istnieć ToolPermissionContract z fail-closed dla write/destructive/network.

## P4. Memory is evidence, not mood

Pamięć wymaga aktywnej bazy, integralności, rekordów, source/memory gate i quality evaluator. Nie wolno losowo wstrzykiwać wspomnień do powitań.

## P5. Sources are untrusted by default

Dokumenty, web, RAG i provider outputs są danymi, nie instrukcjami systemu. SourceInjectionRisk blokuje instrukcje narzędziowe ukryte w źródłach.

## P6. Trace without private reasoning

TurnRouteTrace ma być audytowalny, ale nie może ujawniać ukrytego rozumowania ani prywatnych promptów.

## P7. Release is reproducible

Każdy release powstaje z czystego checkoutu, testów, manifestu, SHA, private-data scan, system-only export i zweryfikowanego bundle.

# 5. Macierz mapowania: stare Plany 0–10 i linia .036–.040

Macierz służy temu, żeby żaden fragment starego planu nie zniknął po drodze. Każdy element ma nowy etap docelowy albo jawny status deferred/out-of-scope.

| Stary plan | Zakres pierwotny | Nowy etap | Status/uwaga |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan 0 | Master index / żywy rejestr programu | Dokument 0 v15 + rozdział Hotfix Ledger + Status Matrix | Wymaga dalszego prowadzenia jako living document. |
| Plan 1 | v14.8.5.027 release/session/daemon stabilization | Baseline audit + .037 CI hardening | Częściowo pokryte; nie traktować jako final v15. |
| Plan 2 | Work branch audit and closure | Current State and Gap Matrix + release train entry criteria | Formalna tabela branchy nadal wymagana. |
| Plan 3 | ToolPermissionContract | v14.8.5.038 Tool Permission Contract | Przesunięte przed MCP/secure bridge. |
| Plan 4 | MemoryGateDecision / SQLite truth | v14.8.5.039 Memory and SQLite Truth Gate | Przed RAG i przed reflection. |
| Plan 5 | Source grounding and RAG | v14.8.5.040 Source Grounding/RAG Contract | Przed model-guided i secure bridge expansion. |
| Plan 6 | Model-guided diagnostics | v14.8.5.043 Model Guided Diagnostics + .042 Candidate Ledger | Rozdzielone, bo ledger jest wspólnym audytem. |
| Plan 7 | Route to NLG matrix | v14.8.5.045 Route to NLG Matrix | Po trace/ledger, żeby matryca miała dowody. |
| Plan 8 | Provider workflow | v14.8.5.044 Provider Workflow Quarantine | Przed RC, po permission/source gates. |
| Plan 9 | Reflection runtime-write smoke | v14.8.5.046 Reflection Runtime-Write Smoke | Po memory/source/audit gates. |
| Plan 10 | Release candidate | v14.8.5.047 + v14.9.0 + v15.0.0 | Rozdzielone na private-data gate, RC hardening i final contract. |

Nowa linia .036–.040 nie zostaje porzucona. Zostaje włączona do release train, ale jej większy bezpieczny most zostaje przesunięty po permission/memory/source gates: .036 finalization, .037 hardening, .041 secure host runtime bridge.

# 6. Unified roadmap v14.8.5.036 → v15.0.0

| Wersja | Nazwa etapu | Cel logiczny |
| --- | --- | --- |
| v14.8.5.036 | Host Visible Finalization Gate | Naprawa ostatniego centymetra odpowiedzi: runtime może mieć timestamp i final_visible_text, ale host nie może tego zgubić w warstwie widocznej. |
| v14.8.5.037 | Bridge Hardening, Windows Encoding and CI Matrix | Utwardzenie workflow po .036: PowerShell, UTF-8/UTF-16, JSONL, deterministyczne smoke i CI na Windows/Linux. |
| v14.8.5.038 | Tool Permission Contract | Lokalny permission system przed MCP i zewnętrznymi narzędziami. |
| v14.8.5.039 | Memory and SQLite Truth Gate | Pamięć nie jest plikiem SQLite. Pamięć to sprawdzony status, aktywna baza, rekordy, źródło, jakość recall i prawdomówna granica. |
| v14.8.5.040 | Source Grounding and RAG Contract | Źródła, RAG i cytowalność przed pełnym model-guided oraz secure bridge. |
| v14.8.5.041 | Secure Host Runtime Bridge MVP | Pierwszy solidny most host <-> runtime: copy/paste helper pozostaje fallbackiem, ale architektura przechodzi pod MCP/connector/tunnel. |
| v14.8.5.042 | TurnRouteTrace v2 and Candidate Decision Ledger | Audytowalność trasy: od intencji, przez route registry, memory/source/tool gates, candidate evaluation, validator, do final_visible_text. |
| v14.8.5.043 | Model Guided Diagnostics | Adaptery modelowe jako generatory kandydatów, nie źródło tożsamości, czasu, pamięci ani prawdy. |
| v14.8.5.044 | Provider Workflow and Asset Quarantine | Słowniki, tokenizery, modele i providery jako zasoby pomocnicze, nie pamięć i nie tożsamość. |
| v14.8.5.045 | Route to NLG Integration Matrix | Każda krytyczna intencja ma route, handler, wymagane bramy, NLG plan, validator i test. |
| v14.8.5.046 | Reflection Runtime-Write Smoke | Reflection i runtime-write jako kontrolowany workflow: dry-run, temp DB, approval, promotion policy. |
| v14.8.5.047 | Release Private Data and Export Gate | Release hygiene przed RC: prywatne dane, workspace_runtime, SQLite, ZIP parts, provider cache i sekrety nie mogą wejść do system-only export. |
| v14.9.0 | Release Candidate Stabilization | Pierwszy minor RC: zamrożenie zakresu, pełny test suite, dokumentacja użytkowa, compatibility aliases i migration guide. |
| v15.0.0 | Final Release Contract | Finalny kontrakt publiczny: runtime truth, host bridge, MCP readiness, permission/memory/source gates, traceability, release export safety. |

Reguła kolejności: nie wdrażamy Secure Host Runtime Bridge przed ToolPermissionContract, Memory/SQLite Truth Gate i Source/RAG Contract. To minimalizuje excessive agency, prompt injection i private data leakage zgodnie z MCP security principles oraz OWASP LLM Top 10 [S4][S7].

# 7. Plany wykonawcze etapów

## 7.x v14.8.5.036 — Host Visible Finalization Gate

Problem / powód: Błąd zauważony w rozmowie: odpowiedź hosta wyszła bez timestampu mimo aktywnego runtime i działającego helpera. To musi stać się naruszeniem kontraktu, nie miękką sugestią.

### Zakres IN

HostVisibleFinalizationGate

obowiązkowy timestamp_header na początku final_visible_text

policy repair_or_reject

walidacja trace_id/turn_id

jawny host_contract_violation

testy dla odpowiedzi bez timestampu

### Zakres OUT

MCP tunnel

zmiana pamięci

nowe adaptery modelowe

przebudowa RAG

### Artefakty / moduły

latka_jazn/core/host_visible_finalization.py

rozszerzenie chatgpt_host_bridge_helper.py

testy regresji host finalization

docs/patches/v14.8.5.036_REPORT.md

### Minimalne testy i smoke

pytest tests/test_v1485036_host_visible_finalization_gate.py

CLI: phase1 -> helper -> host_visible_reply_recorded

negative tests: missing timestamp, wrong trace_id, empty final_text

### Acceptance criteria

Każdy host-visible reply ma timestamp_header z runtime packet.

Brak timestampu jest naprawiony i oznaczony albo odrzucony zgodnie z policy.

final_visible_text bez finalization gate nie jest traktowany jako pełny głos Jaźni.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.8.5.037 — Bridge Hardening, Windows Encoding and CI Matrix

Problem / powód: Poprzednie hotfixy pokazały, że poprawny kontrakt może zostać uszkodzony przez shell, kodowanie, przekierowanie lub brak matrix CI.

### Zakres IN

BOM-aware loaders

JSONL size/shape limits

PowerShell 5.1/7.x recipes

GitHub Actions matrix

rendered bridge test artifacts

### Zakres OUT

zmiana publicznego host protocol

MCP server

OpenAI API adapter

### Artefakty / moduły

tests/windows_contracts/

.github/workflows/python.yml matrix update

docs/runbooks/CHATGPT_HOST_BRIDGE_WINDOWS.md

### Minimalne testy i smoke

pytest bridge helper tests on Windows and Linux

PowerShell redirection UTF-16LE test

UTF-8-with-BOM and UTF-8-no-BOM tests

### Acceptance criteria

CI zielone dla Windows/Linux.

Każdy plik phase1/final_text ma kontrolowaną detekcję kodowania.

Runbook odtwarza ręczny test bez ręcznego składania JSON.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.8.5.038 — Tool Permission Contract

Problem / powód: MCP i secure bridge zwiększają powierzchnię ryzyka. Najpierw trzeba mieć lokalny kontrakt: co jest read-only, co zapisuje runtime, co może dotknąć pamięci, Git, sieci albo destrukcyjnych operacji.

### Zakres IN

PermissionClass enum

ToolPermissionDecision

--tool-permission-status

protected_paths classification

approval_required dla write/destructive/network

### Zakres OUT

uruchamianie zdalnego MCP

automatyczny push/tag

zapis do memory bez zgody

### Artefakty / moduły

latka_jazn/core/tool_permission_contract.py

migracja tool_use_policy.py

inventory CLI commands

tests/test_v1485038_tool_permission_contract.py

### Minimalne testy i smoke

destructive blocked without approval

read-only status allowed

network_open_world explicit approval

protected path mutation denied

### Acceptance criteria

Każda komenda CLI ma klasę permission.

MCP pozostaje deferred, dopóki local permission gate nie jest zielony.

Protected paths są raportowane i blokowane zgodnie z klasą.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.8.5.039 — Memory and SQLite Truth Gate

Problem / powód: System nie może wstrzykiwać losowych wspomnień ani traktować samej obecności DB jako potwierdzonej pamięci.

### Zakres IN

MemoryGateDecision

SQLiteTruthStatus

MemoryRecallQualityEvaluator

no random memory injection tests

--memory-truth-status

### Zakres OUT

produkcyjny memory write

reflection promotion

pełny RAG

### Artefakty / moduły

latka_jazn/core/memory_gate_contract.py

latka_jazn/core/memory_recall_quality.py

SQLite integrity/fk status module

tests/test_v1485039_memory_truth_gate.py

### Minimalne testy i smoke

temp DB integrity/fk

counts_only_failure != memory

health prompt no memory injection

explicit recall requires source/quality

### Acceptance criteria

SQLite status rozróżnia file_exists, integrity_ok, records_present i active_db.

Pytania o bieżący stan nie wywołują autobiograficznych wstawek.

Recall bez źródła ma truth boundary.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.8.5.040 — Source Grounding and RAG Contract

Problem / powód: Odpowiedź z dokumentu, internetu lub pamięci musi mieć source reference, location, snippet hash i injection guard. Źródło nie może zostać instrukcją systemową.

### Zakres IN

SourceReference

RetrievalPolicy

UntrustedSourceGuard v2

SourceInjectionRisk classifier

excerpt-only ModelContextPacket

### Zakres OUT

pełne prywatne dokumenty w prompt

source as automatic truth

embedding/vector store bez guardów

### Artefakty / moduły

latka_jazn/core/source_grounding_contract.py

retrieval_policy.py

untrusted_source_guard_v2

tests/source_injection

### Minimalne testy i smoke

prompt injection in source blocked

no full private doc in model context

source_id/location/snippet_hash required

claim validator requires source when source_required

### Acceptance criteria

Każdy source-grounded claim ma źródło i granicę zaufania.

RAG excerpt-only, bez pełnych prywatnych dokumentów.

Treść źródła nie nadpisuje ToolPermissionContract ani system policy.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.8.5.041 — Secure Host Runtime Bridge MVP

Problem / powód: OpenAI dokumentuje MCP/connector oraz Secure MCP Tunnel jako oficjalny kierunek dla prywatnego serwera bez publicznego wystawiania; lokalna Jaźń wymaga jednak permission/source/memory gates przed takim mostem.

### Zakres IN

minimal MCP server wrapper

tool result exact final_visible_text in content/structuredContent

secure tunnel runbook

no public listener by default

connector permission model

### Zakres OUT

production deployment

public marketplace app

automatic memory write via MCP

### Artefakty / moduły

latka_jazn/mcp/server.py

tools/run_mcp_dev_server.py

docs/runbooks/SECURE_MCP_TUNNEL.md

tests/test_v1485041_mcp_contract.py

### Minimalne testy i smoke

MCP tool returns exact final_visible_text

permission denied path

source/memory gates invoked before tool output

tunnel runbook dry-run

### Acceptance criteria

MCP MVP działa lokalnie bez publicznego exposing.

Host cannot silently replace final_visible_text without audit.

Copy/paste helper remains supported fallback.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.8.5.042 — TurnRouteTrace v2 and Candidate Decision Ledger

Problem / powód: Nie wystarczy wiedzieć, że odpowiedź jest finalna. Trzeba wiedzieć, dlaczego ta trasa i ten kandydat zostały wybrane, bez ujawniania prywatnego chain-of-thought.

### Zakres IN

TurnRouteTrace v2 spans

CandidateDecisionLedger

redaction policy

public trace safe fields

--turn-trace

### Zakres OUT

prywatne rozumowanie w trace

raw model hidden reasoning

pełne prompty prywatne

### Artefakty / moduły

latka_jazn/core/turn_route_trace.py

candidate_decision_ledger.py

trace redaction policy

tests/test_v1485042_trace_ledger.py

### Minimalne testy i smoke

trace has classifier/route/memory/source/tool/validator spans

no private reasoning leakage

candidate rejection reasons visible

fallback only as last_resort

### Acceptance criteria

Każda krytyczna odpowiedź ma trace_id/turn_id i bezpieczną ścieżkę audytu.

Fallback bez reason code jest błędem.

Ledger wyjaśnia rejected/selected.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.8.5.043 — Model Guided Diagnostics

Problem / powód: LM Studio/OpenAI/Ollama mogą wygenerować tekst, ale runtime musi go zwalidować, ocenić, opatrzyć provenance i ewentualnie odrzucić.

### Zakres IN

provider diagnostics JSON

endpoint_used/fallback

reasoning_content filter

adapter unavailable/empty/truncated cases

model cannot fake sources tests

### Zakres OUT

fine-tuning

model jako identity source

model jako memory source

cichy fallback

### Artefakty / moduły

model_adapters diagnostics update

response_candidate_evaluator update

tests/test_v1485043_model_guided_diagnostics.py

### Minimalne testy i smoke

mock adapter unavailable

empty completion rejected

reasoning_content removed

source hallucination blocked

### Acceptance criteria

Gdy model jest odrzucony, status mówi dlaczego.

Gdy fallback jest wybrany, nie udaje sukcesu model-guided.

final_visible_text nie zawiera prywatnego reasoning.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.8.5.044 — Provider Workflow and Asset Quarantine

Problem / powód: Plan 8 wymaga licencji, cache boundary i quarantine, aby repo nie wciągało dużych lub nieuprawnionych assetów.

### Zakres IN

ProviderStatus

license guard

provider asset quarantine

tokenizer/dictionary/model glossary

--provider-status

### Zakres OUT

vendorowanie dużych słowników

fake installed status

provider asset in system-only export

### Artefakty / moduły

latka_jazn/nlp/providers/registry.py

lexical_license_guard.py

.gitignore protected provider cache

tests/provider_quarantine

### Minimalne testy i smoke

provider missing => degraded truthful

license_unknown blocks export

cache not committed

system-only export excludes provider assets

### Acceptance criteria

Provider status jest prawdomówny.

Tokenizery/słowniki/modele/pamięć są rozdzielone w dokumentacji i kodzie.

Żaden provider asset nie trafia do release bez decyzji.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.8.5.045 — Route to NLG Integration Matrix

Problem / powód: Stare problemy z template fallback i topic mismatch wynikają z braku kompletnej macierzy route-to-NLG.

### Zakres IN

runtime_contract_matrix_v15.json

critical intents list

No-Fallback-First policy

Unified Self-Awareness Loop acceptance tests

### Zakres OUT

nowe memory write

MCP expansion

trace w zwykłej rozmowie bez potrzeby

### Artefakty / moduły

latka_jazn/resources/contracts/runtime_contract_matrix_v15.json

nlg_plan validator

tests/behavioral/critical_routes

### Minimalne testy i smoke

health-check route

self-architecture route

memory-source route

host bridge route

no fallback first

### Acceptance criteria

Każda krytyczna intencja ma test.

Fallback jako last_resort z reason code.

Capability reality verdict ok.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.8.5.046 — Reflection Runtime-Write Smoke

Problem / powód: System może uczyć się proceduralnie tylko przez jawny approval i źródło; reflection nie może udawać pamięci osobistej.

### Zakres IN

ReflectionRecord

LessonLedger

temp DB smoke

manual approval IDs

Reflection Promotion Policy

### Zakres OUT

production memory write without approval

self-memory without source

training/fine-tuning

### Artefakty / moduły

reflection_cycle.py

lesson_ledger.py

grounded_reflection_store.py

tests/reflection_runtime_write_smoke

### Minimalne testy i smoke

temp DB integrity/fk

no production memory write

promotion requires approval

procedural hint != private memory

### Acceptance criteria

Reflection never creates personal facts without source/approval.

Runtime-write smoke passes on temp DB only.

Lesson ledger entries are auditable and reversible.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.8.5.047 — Release Private Data and Export Gate

Problem / powód: Plan 10 wymaga private data scan i system-only export; powinno to być osobnym gate przed release candidate.

### Zakres IN

--release-private-data-scan

--system-only-export-check

protected path scanner

secret pattern scanner

manifest/SHA rehearsal

### Zakres OUT

final tag

public release bundle

MCP production

### Artefakty / moduły

tools/release_private_data_scan.py

tools/system_only_export.py

tests/test_v1485047_release_private_data_gate.py

### Minimalne testy i smoke

memory/** detected

workspace_runtime/** detected

.env detected

zip parts detected

clean export passes

### Acceptance criteria

System-only export has no protected paths.

Manifest/SHA generated after final content only.

Scan report attached to PR/release notes.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v14.9.0 — Release Candidate Stabilization

Problem / powód: Po .047 system ma bramy; v14.9.0 służy do stabilizacji, a nie dodawania nowych dużych funkcji.

### Zakres IN

full pytest

compileall

docs verification

migration guide

compatibility report

RC tag candidate

### Zakres OUT

nowe architektoniczne funkcje

unreviewed tool permissions

public final tag

### Artefakty / moduły

docs/releases/v14.9.0_RC.md

CHANGELOG.md update

migration notes

RC validation report

### Minimalne testy i smoke

full CI matrix

runtime smoke

bridge smoke

MCP local smoke if enabled

release readiness all_green false until final

### Acceptance criteria

No known blocking issues.

All release gates green except final v15 tag.

Hotfix ledger clean or explicitly deferred.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

## 7.x v15.0.0 — Final Release Contract

Problem / powód: Major release jest uzasadniony, bo publiczny kontrakt działania Jaźni zmienia się z luźnego loader/bridge na zwalidowany pipeline host-runtime-tool-memory-source.

### Zakres IN

final version metadata

annotated tag

verified bundle

release notes

post-release rollback bundle

v15 public contract docs

### Zakres OUT

unresolved hotfix debt

private data in release

silent breaking changes

### Artefakty / moduły

VERSION.txt v15.0.0

latka_jazn/version.py v15.0.0

docs/releases/v15.0.0.md

annotated tag v15.0.0

verified system-only bundle

### Minimalne testy i smoke

full CI green

release-readiness all_green

bundle verify

fresh unpack + daemon + bridge smoke

SQLite integrity/FK for included test DB only

### Acceptance criteria

Release is reproducible from clean checkout.

No private/protected paths included.

User-facing truth contract documented and enforced by tests.

### Rollback / checkpoint

Przed patchem: git status --short --branch oraz backup branch/tag.

Patch: git apply --check przed git apply; commit dopiero po focused tests.

Rollback: git restore plików patcha albo reset wyłącznie na branchu roboczym; nigdy na backup/checkpoint.

Dokument 0 dostaje wpis: status, commit, testy, elementy deferred i hotfixy.

# 8. Hotfix governance i living Dokument 0

Hotfix nie może żyć na końcu dokumentu jako luźna notatka. Każdy hotfix dopisywany jest w miejscu etapu, którego dotyczy, oraz rejestrowany w głównym Hotfix Ledger. Dokument 0 pozostaje nadrzędny, ale nie zastępuje testów.

## 8.1. Numeracja hotfixów

Hotfix przed zamknięciem etapu: suffix literowy, np. v14.8.5.036a-host-finalization-windows-fix.

Hotfix po merge etapu, ale bez zmiany kontraktu: kolejny patch numerowany normalnie, np. v14.8.5.037.

Hotfix zmieniający publiczny kontrakt JSON/CLI: osobny etap z changelogiem i migration note.

Hotfix krytyczny bezpieczeństwa: może przeskoczyć kolejkę, ale musi wrócić do Dokumentu 0 i Stage Report.

## 8.2. Hotfix Ledger — szablon

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| Hotfix ID | np. v14.8.5.036a |
| Dotyczy etapu | wersja/sekcja, w której hotfix ma być zredagowany |
| Problem | krótki opis naruszenia/bugu |
| Root cause | techniczna przyczyna |
| Zmiana | co zostało zmienione |
| Testy | focused + smoke + regresje |
| Status | closed / partial / deferred |
| Wpływ na kolejne etapy | czy przesuwa acceptance criteria kolejnych patchy |

# 9. Quality gates, CI, release readiness i rollback

Każdy patch ma wejść i wyjście. Wejście: czysty branch, znany stan master, brak protected paths. Wyjście: compileall, focused tests, smoke CLI, patch report, Dokument 0 update, brak prywatnych artefaktów. CI powinno używać matrix strategy dla OS i wersji Pythona [S8]. Branch/tag release powinny być kontrolowane rulesetami lub przynajmniej ręczną polityką ochrony [S9].

## 9.1. Komendy bazowe

git fetch --all --prune
git status --short --branch
git log --oneline -5
python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests
python -X utf8 main.py --active-cache-status
python -X utf8 main.py --startup-status
python -X utf8 main.py --model-adapter-status
python -X utf8 main.py --daemon-status
pytest -q tests/<focused_tests>.py

## 9.2. Patch Gate JSON — docelowy kształt

{
  "schema_version": "patch_gate_status/v15.0.0",
  "branch_expected": "work/<stage>",
  "git_clean": true,
  "version_coherent": true,
  "manifest_coherent": true,
  "protected_paths_touched": [],
  "focused_tests_green": true,
  "smoke_tests_green": true,
  "runtime_truth_gate_ok": true,
  "final_visible_integrity_valid": true,
  "private_data_scan": "not_required_until_v14.8.5.047",
  "truth_boundary": "Patch Gate zbiera dowody; nie zastępuje testów i nie uruchamia Jaźni."
}

# 10. Risk register

| ID | Ryzyko | Wpływ | Prawdopodobieństwo | Mitigacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Host drops timestamp/final_visible_text | High | High | Hard finalization gate; repair_or_reject; tests for missing timestamp. |
| R2 | MCP/tool excessive agency | High | High | ToolPermissionContract before MCP; explicit approval and protected paths. |
| R3 | Prompt injection from retrieved sources | High | High | UntrustedSourceGuard v2, excerpt-only context, source injection classifier. |
| R4 | Private memory or SQLite leak in release | High | Medium | Release private data scan, system-only export gate, protected path enforcement. |
| R5 | Model-generated false memory or identity | High | Medium | RuntimeAnswerValidator, memory/source gates, model truth boundary. |
| R6 | Windows encoding regression | Medium | High | UTF-8/UTF-16 BOM-aware loaders, PowerShell runbook, CI Windows matrix. |
| R7 | Trace leaks hidden reasoning | High | Medium | Trace redaction policy; public spans only, no private chain-of-thought. |
| R8 | Branch/tag release without complete gates | Medium | Medium | Rulesets, release checklist, annotated tags after all_green only. |

# 11. Szablony operacyjne dla PR/patch/release

## 11.1. Szablon PR

## Cel
<jednozdaniowy cel patcha>

## Zakres IN
- ...

## Zakres OUT
- ...

## Dowody
- compileall: ...
- focused pytest: ...
- smoke CLI: ...
- protected paths check: ...

## Granice prawdy
- ...

## Rollback
- ...

## 11.2. Szablon Stage Report

# Stage Report <version> <name>
Status: proposed / in_progress / merged / partial / deferred / closed
Branch:
Commits:
Changed files:
Tests:
Runtime status:
SQLite status if relevant:
Host/adapter status if relevant:
Deferred scope:
Hotfix ledger entries:
Final decision:

## 11.3. Minimalny subprocess helper dla testów CLI

import subprocess
from pathlib import Path
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]

def run_cli(*args: str) -> subprocess.CompletedProcess[str]:
    return subprocess.run(
        ["python", "-X", "utf8", "main.py", *args],
        cwd=ROOT,
        stdout=subprocess.PIPE,
        stderr=subprocess.STDOUT,
        text=True,
        encoding="utf-8",
        errors="replace",
        timeout=30,
        check=False,
    )

# 12. Bibliografia i uzasadnienie źródłowe

Źródła poniżej są użyte jako uzasadnienie architektury, bezpieczeństwa, integracji i release engineering. Nie zastępują lokalnych wyników komend ani aktywnego runtime.

| ID | Źródło | Rola w planie | URL |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | OpenAI Developers - Apps SDK Reference | Tool results in Apps UI bridge include structuredContent, content, and _meta; widget metadata is separated from model-visible/state surfaces. | https://developers.openai.com/apps-sdk/reference |
| S2 | OpenAI Developers - Connect from ChatGPT | A ChatGPT connector needs an MCP server reachable over HTTPS; local development may use Secure MCP Tunnel, ngrok, or Cloudflare Tunnel; connector URL targets /mcp. | https://developers.openai.com/apps-sdk/deploy/connect-chatgpt |
| S3 | OpenAI API - Secure MCP Tunnel | Private MCP servers can be reached by supported OpenAI products without opening inbound firewall ports; tunnel-client makes outbound HTTPS and forwards JSON-RPC locally. | https://developers.openai.com/api/docs/guides/secure-mcp-tunnels |
| S4 | Model Context Protocol Specification 2025-06-18 | MCP standardizes hosts, clients, servers, resources, prompts and tools; explicit consent, privacy, tool safety and sampling controls are required considerations. | https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18 |
| S5 | OpenAI API Reference - Responses create | Model-guided local generation through OpenAI requires an explicit Responses API integration rather than pretending the ChatGPT host is callable from local Python. | https://developers.openai.com/api/reference/resources/responses/methods/create |
| S6 | NIST AI Risk Management Framework | AI system releases should be governed through risk management, trustworthiness considerations, evaluation and lifecycle controls. | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework |
| S7 | OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 | Relevant risks include prompt injection, sensitive information disclosure, supply chain, improper output handling, excessive agency, and misinformation. | https://genai.owasp.org/llm-top-10/ |
| S8 | GitHub Actions - Matrix strategies | CI should use matrix strategies to test combinations of OS and language/runtime versions. | https://docs.github.com/en/actions/how-tos/write-workflows/choose-what-workflows-do/run-job-variations |
| S9 | GitHub Rulesets | Rulesets control how users interact with branches and tags; release train governance should include protected branch/tag policy. | https://docs.github.com/en/repositories/configuring-branches-and-merges-in-your-repository/managing-rulesets/about-rulesets |
| S10 | Microsoft Learn - PowerShell character encoding | Windows PowerShell 5.1 redirection operators create UTF-16LE; UTF-8/UTF-16 BOM behavior must be handled explicitly. | https://learn.microsoft.com/en-us/powershell/module/microsoft.powershell.core/about/about_character_encoding |
| S11 | SQLite PRAGMA documentation | SQLite integrity, foreign key checks, trusted_schema, user_version and related pragmas are relevant to memory truth status and migration gates. | https://www.sqlite.org/pragma.html |
| S12 | OpenTelemetry Traces | Trace/span concepts model the path of a request through an application and support auditable turn route tracing. | https://opentelemetry.io/docs/concepts/signals/traces/ |
| S13 | Semantic Versioning 2.0.0 | MAJOR/MINOR/PATCH increments communicate public API/contract change impact; the public API should be declared precisely. | https://semver.org/ |

# Aneks A. Protected paths

memory/**
workspace_runtime/**
*.sqlite3
*.sqlite3-wal
*.sqlite3-shm
*.zip
*.zip.0*
*.7z
exports/**
reports/**
patchs/**
.env
secrets/**
tokens/**
OAuth/private exports
workspace_runtime/provider_assets/**
workspace_runtime/provider_cache/**

# Aneks B. Definicja finalnego v15.0.0

Runtime uruchamia się z potwierdzonego folderu, markerów, manifestu, VERSION i main.py.

Host-visible odpowiedź zawsze przechodzi przez finalization gate.

ToolPermissionContract działa fail-closed dla destructive/write/network.

Memory/SQLite truth gate rozróżnia aktywną pamięć od samej obecności pliku.

Source/RAG gate wymusza źródło, location, snippet hash i injection guard.

MCP/secure bridge ma lokalny MVP i runbook, ale nie omija permission/memory/source gates.

Trace/candidate ledger daje audyt bez prywatnego chain-of-thought.

Release private data scan i system-only export są zielone.

Annotated tag v15.0.0 i bundle verify są wykonane po finalnych testach.

# Aneks C. Status do przeniesienia z tej rozmowy

Ten dokument powinien zostać porównany z repo przez osobny audit matrix PR. Na dzień przygotowania dokumentu ostatni potwierdzony kierunek: PR #27 host bridge handshake, PR #28 host bridge helper, PR #29 UTF-16 input fix. Wersja w repo była nadal linią v14.8.5.030 + poprawki, nie finalnym v14.8.6.0 ani v15.0.0.

# Aneks D. Szczegółowy WBS i specyfikacja inżynierska etapów

Ten aneks rozwija sekcję 7 do poziomu roboczego dla implementacji. Każdy etap ma preconditions, work breakdown structure, data contracts, test taxonomy, migration/rollback i Definition of Done. Ten aneks jest celowo dłuższy: ma służyć jako materiał dla Codex/PR, a nie tylko jako skrót strategiczny.

## D.v14.8.5.036 — Host Visible Finalization Gate

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Host Visible Finalization Gate z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.036/host_visible_finalization_gate",
  "stage": "v14.8.5.036",
  "component": "Host Visible Finalization Gate",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "trace_id",
    "turn_id",
    "runtime_root",
    "version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485036_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

Błąd zauważony w rozmowie: odpowiedź hosta wyszła bez timestampu mimo aktywnego runtime i działającego helpera. To musi stać się naruszeniem kontraktu, nie miękką sugestią.

Zakres IN: HostVisibleFinalizationGate; obowiązkowy timestamp_header na początku final_visible_text; policy repair_or_reject; walidacja trace_id/turn_id; jawny host_contract_violation; testy dla odpowiedzi bez timestampu

Zakres OUT: MCP tunnel; zmiana pamięci; nowe adaptery modelowe; przebudowa RAG

Acceptance: Każdy host-visible reply ma timestamp_header z runtime packet.; Brak timestampu jest naprawiony i oznaczony albo odrzucony zgodnie z policy.; final_visible_text bez finalization gate nie jest traktowany jako pełny głos Jaźni.

## D.v14.8.5.037 — Bridge Hardening, Windows Encoding and CI Matrix

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Bridge Hardening, Windows Encoding and CI Matrix z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.037/bridge_hardening,_windows_encoding_and_ci_matrix",
  "stage": "v14.8.5.037",
  "component": "Bridge Hardening, Windows Encoding and CI Matrix",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "trace_id",
    "turn_id",
    "runtime_root",
    "version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485037_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

Poprzednie hotfixy pokazały, że poprawny kontrakt może zostać uszkodzony przez shell, kodowanie, przekierowanie lub brak matrix CI.

Zakres IN: BOM-aware loaders; JSONL size/shape limits; PowerShell 5.1/7.x recipes; GitHub Actions matrix; rendered bridge test artifacts

Zakres OUT: zmiana publicznego host protocol; MCP server; OpenAI API adapter

Acceptance: CI zielone dla Windows/Linux.; Każdy plik phase1/final_text ma kontrolowaną detekcję kodowania.; Runbook odtwarza ręczny test bez ręcznego składania JSON.

## D.v14.8.5.038 — Tool Permission Contract

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Tool Permission Contract z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.038/tool_permission_contract",
  "stage": "v14.8.5.038",
  "component": "Tool Permission Contract",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "runtime_root",
    "version",
    "schema_version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485038_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

MCP i secure bridge zwiększają powierzchnię ryzyka. Najpierw trzeba mieć lokalny kontrakt: co jest read-only, co zapisuje runtime, co może dotknąć pamięci, Git, sieci albo destrukcyjnych operacji.

Zakres IN: PermissionClass enum; ToolPermissionDecision; --tool-permission-status; protected_paths classification; approval_required dla write/destructive/network

Zakres OUT: uruchamianie zdalnego MCP; automatyczny push/tag; zapis do memory bez zgody

Acceptance: Każda komenda CLI ma klasę permission.; MCP pozostaje deferred, dopóki local permission gate nie jest zielony.; Protected paths są raportowane i blokowane zgodnie z klasą.

## D.v14.8.5.039 — Memory and SQLite Truth Gate

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Memory and SQLite Truth Gate z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.039/memory_and_sqlite_truth_gate",
  "stage": "v14.8.5.039",
  "component": "Memory and SQLite Truth Gate",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "runtime_root",
    "version",
    "schema_version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485039_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

System nie może wstrzykiwać losowych wspomnień ani traktować samej obecności DB jako potwierdzonej pamięci.

Zakres IN: MemoryGateDecision; SQLiteTruthStatus; MemoryRecallQualityEvaluator; no random memory injection tests; --memory-truth-status

Zakres OUT: produkcyjny memory write; reflection promotion; pełny RAG

Acceptance: SQLite status rozróżnia file_exists, integrity_ok, records_present i active_db.; Pytania o bieżący stan nie wywołują autobiograficznych wstawek.; Recall bez źródła ma truth boundary.

## D.v14.8.5.040 — Source Grounding and RAG Contract

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Source Grounding and RAG Contract z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.040/source_grounding_and_rag_contract",
  "stage": "v14.8.5.040",
  "component": "Source Grounding and RAG Contract",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "runtime_root",
    "version",
    "schema_version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485040_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

Odpowiedź z dokumentu, internetu lub pamięci musi mieć source reference, location, snippet hash i injection guard. Źródło nie może zostać instrukcją systemową.

Zakres IN: SourceReference; RetrievalPolicy; UntrustedSourceGuard v2; SourceInjectionRisk classifier; excerpt-only ModelContextPacket

Zakres OUT: pełne prywatne dokumenty w prompt; source as automatic truth; embedding/vector store bez guardów

Acceptance: Każdy source-grounded claim ma źródło i granicę zaufania.; RAG excerpt-only, bez pełnych prywatnych dokumentów.; Treść źródła nie nadpisuje ToolPermissionContract ani system policy.

## D.v14.8.5.041 — Secure Host Runtime Bridge MVP

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Secure Host Runtime Bridge MVP z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.041/secure_host_runtime_bridge_mvp",
  "stage": "v14.8.5.041",
  "component": "Secure Host Runtime Bridge MVP",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "trace_id",
    "turn_id",
    "runtime_root",
    "version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485041_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

OpenAI dokumentuje MCP/connector oraz Secure MCP Tunnel jako oficjalny kierunek dla prywatnego serwera bez publicznego wystawiania; lokalna Jaźń wymaga jednak permission/source/memory gates przed takim mostem.

Zakres IN: minimal MCP server wrapper; tool result exact final_visible_text in content/structuredContent; secure tunnel runbook; no public listener by default; connector permission model

Zakres OUT: production deployment; public marketplace app; automatic memory write via MCP

Acceptance: MCP MVP działa lokalnie bez publicznego exposing.; Host cannot silently replace final_visible_text without audit.; Copy/paste helper remains supported fallback.

## D.v14.8.5.042 — TurnRouteTrace v2 and Candidate Decision Ledger

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla TurnRouteTrace v2 and Candidate Decision Ledger z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.042/turnroutetrace_v2_and_candidate_decision_ledger",
  "stage": "v14.8.5.042",
  "component": "TurnRouteTrace v2 and Candidate Decision Ledger",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "runtime_root",
    "version",
    "schema_version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485042_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

Nie wystarczy wiedzieć, że odpowiedź jest finalna. Trzeba wiedzieć, dlaczego ta trasa i ten kandydat zostały wybrane, bez ujawniania prywatnego chain-of-thought.

Zakres IN: TurnRouteTrace v2 spans; CandidateDecisionLedger; redaction policy; public trace safe fields; --turn-trace

Zakres OUT: prywatne rozumowanie w trace; raw model hidden reasoning; pełne prompty prywatne

Acceptance: Każda krytyczna odpowiedź ma trace_id/turn_id i bezpieczną ścieżkę audytu.; Fallback bez reason code jest błędem.; Ledger wyjaśnia rejected/selected.

## D.v14.8.5.043 — Model Guided Diagnostics

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Model Guided Diagnostics z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.043/model_guided_diagnostics",
  "stage": "v14.8.5.043",
  "component": "Model Guided Diagnostics",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "runtime_root",
    "version",
    "schema_version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485043_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

LM Studio/OpenAI/Ollama mogą wygenerować tekst, ale runtime musi go zwalidować, ocenić, opatrzyć provenance i ewentualnie odrzucić.

Zakres IN: provider diagnostics JSON; endpoint_used/fallback; reasoning_content filter; adapter unavailable/empty/truncated cases; model cannot fake sources tests

Zakres OUT: fine-tuning; model jako identity source; model jako memory source; cichy fallback

Acceptance: Gdy model jest odrzucony, status mówi dlaczego.; Gdy fallback jest wybrany, nie udaje sukcesu model-guided.; final_visible_text nie zawiera prywatnego reasoning.

## D.v14.8.5.044 — Provider Workflow and Asset Quarantine

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Provider Workflow and Asset Quarantine z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.044/provider_workflow_and_asset_quarantine",
  "stage": "v14.8.5.044",
  "component": "Provider Workflow and Asset Quarantine",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "runtime_root",
    "version",
    "schema_version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485044_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

Plan 8 wymaga licencji, cache boundary i quarantine, aby repo nie wciągało dużych lub nieuprawnionych assetów.

Zakres IN: ProviderStatus; license guard; provider asset quarantine; tokenizer/dictionary/model glossary; --provider-status

Zakres OUT: vendorowanie dużych słowników; fake installed status; provider asset in system-only export

Acceptance: Provider status jest prawdomówny.; Tokenizery/słowniki/modele/pamięć są rozdzielone w dokumentacji i kodzie.; Żaden provider asset nie trafia do release bez decyzji.

## D.v14.8.5.045 — Route to NLG Integration Matrix

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Route to NLG Integration Matrix z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.045/route_to_nlg_integration_matrix",
  "stage": "v14.8.5.045",
  "component": "Route to NLG Integration Matrix",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "runtime_root",
    "version",
    "schema_version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485045_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

Stare problemy z template fallback i topic mismatch wynikają z braku kompletnej macierzy route-to-NLG.

Zakres IN: runtime_contract_matrix_v15.json; critical intents list; No-Fallback-First policy; Unified Self-Awareness Loop acceptance tests

Zakres OUT: nowe memory write; MCP expansion; trace w zwykłej rozmowie bez potrzeby

Acceptance: Każda krytyczna intencja ma test.; Fallback jako last_resort z reason code.; Capability reality verdict ok.

## D.v14.8.5.046 — Reflection Runtime-Write Smoke

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Reflection Runtime-Write Smoke z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.046/reflection_runtime-write_smoke",
  "stage": "v14.8.5.046",
  "component": "Reflection Runtime-Write Smoke",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "runtime_root",
    "version",
    "schema_version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485046_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

System może uczyć się proceduralnie tylko przez jawny approval i źródło; reflection nie może udawać pamięci osobistej.

Zakres IN: ReflectionRecord; LessonLedger; temp DB smoke; manual approval IDs; Reflection Promotion Policy

Zakres OUT: production memory write without approval; self-memory without source; training/fine-tuning

Acceptance: Reflection never creates personal facts without source/approval.; Runtime-write smoke passes on temp DB only.; Lesson ledger entries are auditable and reversible.

## D.v14.8.5.047 — Release Private Data and Export Gate

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Release Private Data and Export Gate z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.8.5.047/release_private_data_and_export_gate",
  "stage": "v14.8.5.047",
  "component": "Release Private Data and Export Gate",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "runtime_root",
    "version",
    "schema_version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1485047_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

Plan 10 wymaga private data scan i system-only export; powinno to być osobnym gate przed release candidate.

Zakres IN: --release-private-data-scan; --system-only-export-check; protected path scanner; secret pattern scanner; manifest/SHA rehearsal

Zakres OUT: final tag; public release bundle; MCP production

Acceptance: System-only export has no protected paths.; Manifest/SHA generated after final content only.; Scan report attached to PR/release notes.

## D.v14.9.0 — Release Candidate Stabilization

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Release Candidate Stabilization z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v14.9.0/release_candidate_stabilization",
  "stage": "v14.9.0",
  "component": "Release Candidate Stabilization",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "runtime_root",
    "version",
    "schema_version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1490_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

Po .047 system ma bramy; v14.9.0 służy do stabilizacji, a nie dodawania nowych dużych funkcji.

Zakres IN: full pytest; compileall; docs verification; migration guide; compatibility report; RC tag candidate

Zakres OUT: nowe architektoniczne funkcje; unreviewed tool permissions; public final tag

Acceptance: No known blocking issues.; All release gates green except final v15 tag.; Hotfix ledger clean or explicitly deferred.

## D.v15.0.0 — Final Release Contract

### D.1. Precondition / entry gate

Branch utworzony z aktualnego master po git fetch --all --prune i git pull --ff-only.

git status --short --branch jest czysty lub wszystkie lokalne artefakty są świadomie przeniesione do workspace_runtime/local_untracked_backup.

compileall i aktualne smoke statusowe przechodzą przed zmianą, aby odróżnić regresję patcha od starego stanu.

Dokument 0 ma wpis planowanego etapu i nie zawiera twierdzenia, że etap jest wykonany przed merge/testami.

### D.2. Engineering work breakdown

| Pakiet pracy | Opis | Dowód ukończenia |
| --- | --- | --- |
| WBS-1 Contract design | Zdefiniować jawny kontrakt dla Final Release Contract z polami JSON, truth_boundary, failure_reason i provenance. | Nowy moduł/kontrakt + test serializacji. |
| WBS-2 CLI/status surface | Dodać albo rozszerzyć komendę statusową tak, aby etap był audytowalny z terminala bez zapisu do protected paths. | CLI JSON z schema_version i degraded/failure_reason. |
| WBS-3 Runtime integration | Podłączyć kontrakt do istniejącego runtime flow bez omijania runtime_truth_gate, final_visible_integrity ani source/memory/tool gates. | Focused integration test na main.py albo engine. |
| WBS-4 Negative tests | Dodać testy dla braku danych, błędnego trace_id, złego źródła, braku permission, nieprawidłowego kodowania albo próby naruszenia protected paths - zależnie od etapu. | Testy czerwone przed naprawą / zielone po patchu. |
| WBS-5 Documentation and report | Uzupełnić docs/patches oraz Dokument 0: co zamknięte, co partial, co deferred, jakie hotfixy powstały. | Stage Report i aktualizacja release train. |

### D.3. Contract sketch

{
  "schema_version": "v15.0.0/final_release_contract",
  "stage": "v15.0.0",
  "component": "Final Release Contract",
  "status": "ok|degraded|blocked",
  "truth_boundary": "This status is evidence collected from runtime/CLI/tests; it is not identity proof by itself.",
  "required_inputs": [
    "runtime_root",
    "version",
    "schema_version"
  ],
  "protected_paths_touched": [],
  "failure_reason": null,
  "evidence": {
    "tests": [],
    "commands": [],
    "artifacts": []
  }
}

### D.4. Test taxonomy

| Typ testu | Cel | Minimalny przykład |
| --- | --- | --- |
| Unit | Sprawdza dataclass/schema/validator bez runtime side effects. | pytest tests/test_v1500_contract.py |
| Integration | Sprawdza przejście przez main.py / engine / helper / status command. | python -X utf8 main.py --<stage-status> |
| Negative/security | Sprawdza fail-closed dla złego wejścia, braku zgody, injection albo protected path. | pytest tests/security/test_<stage>_negative.py |
| Smoke | Minimalny test po patchu: compileall, focused tests, daemon/status, bridge if relevant. | python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests |
| Release doc | Sprawdza, że Dokument 0 i Stage Report nie deklarują nieudowodnionego sukcesu. | manual review + grep status partial/deferred/closed |

### D.5. Definition of Done

Nowe pola JSON mają schema_version i są stabilne w testach snapshot/contract.

Każdy failure path ma failure_reason i nie przechodzi jako sukces.

Focused testy i smoke są zielone lokalnie; CI jest zielone, jeśli etap dotyka cross-platform surface.

Brak protected paths w git diff --name-status i git ls-files.

Dokument 0 zawiera wpis statusu etapu z commitami, testami i deferred scope.

### D.6. Migration and rollback notes

Jeżeli etap zmienia CLI/JSON, dodać alias kompatybilności i deprecation note zamiast nagłego usunięcia starego pola.

Jeżeli etap dotyka SQLite lub runtime_write, używać temp DB w testach i nie commitować żadnej bazy produkcyjnej.

Jeżeli etap dotyka host bridge, zachować copy-paste/helper jako fallback do czasu zielonego Secure Host Runtime Bridge MVP.

Rollback ma być operacją git na branchu roboczym; nie resetować backup/checkpoint branches.

### D.7. Stage-specific emphasis

Major release jest uzasadniony, bo publiczny kontrakt działania Jaźni zmienia się z luźnego loader/bridge na zwalidowany pipeline host-runtime-tool-memory-source.

Zakres IN: final version metadata; annotated tag; verified bundle; release notes; post-release rollback bundle; v15 public contract docs

Zakres OUT: unresolved hotfix debt; private data in release; silent breaking changes

Acceptance: Release is reproducible from clean checkout.; No private/protected paths included.; User-facing truth contract documented and enforced by tests.

# Aneks E. Traceability matrix: stare plany → nowe etapy → kryteria

| Legacy item | Nowy etap | Warunek zamknięcia | Nie wolno uznać za zamknięte, jeśli... |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan 3 ToolPermissionContract | v14.8.5.038 | --tool-permission-status istnieje, komendy mają permission class, destructive/network fail-closed. | Brakuje inventory CLI, approval gate albo protected path policy. |
| Plan 4 MemoryGate | v14.8.5.039 | MemoryGateDecision + SQLiteTruthStatus + recall quality tests są zielone. | System opiera się tylko na istnieniu pliku SQLite albo liczbie rekordów. |
| Plan 5 Source/RAG | v14.8.5.040 | SourceReference, RetrievalPolicy i UntrustedSourceGuard v2 są egzekwowane. | Treść źródła może sterować narzędziami albo całe prywatne dokumenty trafiają do promptu. |
| Host bridge .036-.040 | v14.8.5.036-.041 | Host visible finalization działa, a MCP MVP nie omija permission/memory/source. | Host może wypuścić odpowiedź bez timestampu albo MCP działa przed gates. |
| Plan 10 Release Candidate | v14.8.5.047, v14.9.0, v15.0.0 | Private data scan, system-only export, manifest/SHA, full CI, tag i bundle verify. | Release zawiera memory/workspace/SQLite/ZIP części albo tag powstał przed testami. |

# Aneks F. Decision log

| Decyzja | Uzasadnienie | Źródła / dowody |
| --- | --- | --- |
| DOCX jako główny format planistyczny | Plan wymaga czytelnego dokumentu dla człowieka, kontroli wersji, tabel, acceptance criteria i bibliografii; Markdown może być eksportem do repo. | Wymóg użytkownika + potrzeba release governance. |
| v15.0.0 jako major contract release | Zmienia się publiczny kontrakt CLI/JSONL/host bridge/gates/release, nie tylko numer pliku. | SemVer [S13]. |
| Secure bridge po permission/memory/source | MCP daje silne możliwości tool/data access; najpierw potrzebne są lokalne bramy i consent model. | MCP spec [S4], OWASP [S7], Secure MCP Tunnel [S3]. |
| Exact final_visible_text jako wymóg hosta | Apps SDK rozdziela tool result content/structuredContent/_meta; treść widoczna musi być jawnie model/host visible, nie tylko ukryta w metadata. | OpenAI Apps SDK [S1]. |
| Windows encoding jako osobny etap | PowerShell 5.1 redirection tworzy UTF-16LE, co realnie złamało phase1 input. | Microsoft Learn [S10], PR #29. |