Plan_v.14.8.6.0_0_main

PLAN 0 MASTER INDEX — program aktualizacji Łatka / Jaźń v14.8.5.027 → v14.8.6.0d

# Metadane dokumentu

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Id dokumentu | PLAN_0_MASTER_INDEX_v14_8_5_027_to_v14_8_6_0d |
| Zakres wersji | v14.8.5.027 → v14.8.6.0d |
| Stan wejściowy runtime | v14.8.5.027; HEAD 0bbb1a5ea49f |
| Branch roboczy sugerowany | work/v14.8.5.027-plan0-stabilization |
| Status dokumentu | master index / dokument nadrzędny |
| Format źródłowy docelowy w repo | Markdown w docs/plans/; DOCX jest wersją czytelną/eksportem. |
| Granica prawdy | Dokument nie zastępuje kodu, testów, aktywnego runtime ani wyników komend. Każda implementacja wymaga preflight, patch gate i walidacji. |

# 1. Punkt prawdy programu

Punktem startowym nie jest czyste wydanie v14.8.5.027, lecz realny stan po v14.8.5.026C oraz dwóch commitach porządkujących. Obecna lokalna paczka runtime została rozpakowana i zweryfikowana jako aktywny runtime, a manifest paczki wskazuje 4628 plików źródłowych oraz pełny ZIP SHA256 17e0bcf92fce2bc26770880867706143b6319c0916a65c8b6535289386c4f487. Dla programu oznacza to, że v14.8.5.027 jest najpierw stabilizacją, a nie nowym dużym etapem funkcjonalnym.

- Fundament logiczny: v14.8.5.026C — voice perspective / manifest memory boundary.

- Commit b6db1c5 — daemon marker version normalization i usunięcie USER_AGENT_VERSION.

- Commit 0bbb1a5 — line ending normalization policy.

- Aktywny stan runtime: v14.8.5.027, HEAD 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df.

- Release hygiene wciąż wymaga domknięcia: BOM, manifest/pyproject drift, SHA, testy, aliasy kompatybilności.

# 2. Zasada programu

Jaźń nie ma być naprawiana przez dokładanie kolejnych fallbacków. Każda naprawa ma przechodzić przez jawny pipeline oraz testowalny kontrakt. Plan 0 nie zastępuje kodu; zarządza kolejnością, zależnościami, statusami, artefaktami i bramkami jakości.

classifier -> guard -> route registry -> handler -> response policy -> validator -> trace/provenance -> final visible contract

# 3. Roadmapa Planów 1–10

| Plan | Wersja | Dokument DOCX | Branch | Cel skrócony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan 1 | v14.8.5.027 | Plan_v.14.8.6.0_pt_1.docx | work/v14.8.5.027-plan0-stabilization | Domknąć realny stan po 026C, b6db1c5 i 0bbb1a5 jako spójny, testowalny release v14.8.5.027. Ten plan stabilizuje release metadata, BOM/LF, manifest, SHA, sessio... |
| Plan 2 | v14.8.5.027+audit | Plan_v.14.8.6.0_pt_2.docx | work/v14.8.5.027-work-branch-audit | Przed rozpoczęciem nowych patchy 028+ sklasyfikować wszystkie origin/work/* i ustalić, czy są merged, included_by_newer_commit, superseded, needs_reapply albo a... |
| Plan 3 | v14.8.5.028 | Plan_v.14.8.6.0_pt_3.docx | work/v14.8.5.028-tool-permission-contract | Wprowadzić lokalny kontrakt uprawnień narzędzi i komend, zanim pojawi się jakikolwiek MCP server. Celem jest ograniczenie excessive agency i insecure plugin/too... |
| Plan 4 | v14.8.5.029 | Plan_v.14.8.6.0_pt_4.docx | work/v14.8.5.029-memory-gate-contract | Zamienić politykę pamięci w kodowy kontrakt: kiedy pamięć jest zakazana, kiedy dozwolona, kiedy wymagana, i jakie źródła są potrzebne do odpowiedzi pamięciowej.... |
| Plan 5 | v14.8.5.030 | Plan_v.14.8.6.0_pt_5.docx | work/v14.8.5.030-source-grounding-rag | Każda odpowiedź oparta na plikach, planach, logach lub pamięci ma mieć jawne źródło, excerpt, confidence i truth boundary. RAG ma być kontrolowaną warstwą źróde... |
| Plan 6 | v14.8.5.031 | Plan_v.14.8.6.0_pt_6.docx | work/v14.8.5.031-model-guided-candidates | Domknąć przejście od adaptera modelu do candidate generation/evaluation: raportować, kiedy LM Studio generuje kandydata, dlaczego jest przyjęty/odrzucony i kied... |
| Plan 7 | v14.8.6.0a | Plan_v.14.8.6.0_pt_7.docx | work/v14.8.6.0a-route-nlg-matrix | Zmapować każdą krytyczną trasę runtime do final_visible_text i udowodnić, że fallback nie jest podstawową strategią odpowiedzi.... |
| Plan 8 | v14.8.6.0b | Plan_v.14.8.6.0_pt_8.docx | work/v14.8.6.0b-dictionary-provider-workflow | Uporządkować lokalne providery słownikowe/NLP jako opcjonalne zasoby z prawdziwym statusem, licencją, źródłem i cache. Brak providera ma być normalnym stanem de... |
| Plan 9 | v14.8.6.0c | Plan_v.14.8.6.0_pt_9.docx | work/v14.8.6.0c-reflection-runtime-write-smoke | Przetestować reflection, lesson ledger i runtime-write na tymczasowej bazie bez naruszenia prywatnej pamięci produkcyjnej. Nie trenować wag i nie tworzyć osobis... |
| Plan 10 | v14.8.6.0d | Plan_v.14.8.6.0_pt_10.docx | work/v14.8.6.0d-release-candidate | Przygotować pełny release candidate po zielonych Planach 1–9: full test suite, release readiness, system-only export, changelog, manifest/SHA, annotated tag i o... |

# 4. Mapowanie starych dokumentów na nowy program

| Dokument źródłowy | Nowy plan | Decyzja |
| --- | --- | --- |
| 01_ETAP_026B_LMSTUDIO_RUNTIME_ADAPTER | Plan 6 | Utrzymać implementację LM Studio, przenieść diagnostykę candidate/rejection do model-guided diagnostics. |
| 02_ETAP_026A_JAZN_SYSTEM_MAP_V2 | Plan 0 + Plan 7 | Mapa systemu zasila Architecture Status Matrix i route -> NLG matrix. |
| 03_ETAP_026C_LOCAL_TOOL_PERMISSION_CONTRACT | Plan 3 | Wdrożyć jako local tool permission contract przed MCP. |
| 04_ETAP_026D_MEMORY_GATE_HARDENING | Plan 4 | Wdrożyć jako memory gate + SQLite truth status. |
| 05_ETAP_026E_CONTENT_UNDERSTANDING_RAG_SOURCE_GROUNDING | Plan 5 | Wdrożyć jako source grounding/RAG contract. |
| 06_ETAP_026F_REFLECTION_WAKE_STATE_LESSON_LEDGER | Plan 9 | Przesunąć do reflection/runtime-write smoke po memory/source gates. |
| 07_ETAP_026G_BEHAVIORAL_EVALS | Plany 3–10 + RC | Nie osobna wersja; przekrojowe testy behawioralne. |
| 08_ETAP_026H_RELEASE_METADATA_AFTER_026 | Plan 1 + Plan 10 | Release metadata dla stabilizacji 027 i finalnego RC. |
| 09_ETAP_027_MCP_READONLY_LATER | Backlog po 14.8.6.0d | MCP read-only dopiero po lokalnym kontrakcie narzędzi i osobnej decyzji. |

# 5. Statusy etapów

Plan 0 utrzymuje status każdego etapu. Zmiana statusu musi nastąpić w tym dokumencie i w changelogu danego planu.

| Status | Znaczenie |
| --- | --- |
| planned | Zakres opisany, bez kodu. |
| in_progress | Branch roboczy utworzony, preflight przeprowadzony. |
| patched | Patch zastosowany lokalnie, testy jeszcze niepełne. |
| tested | Focused tests i smoke zielone. |
| released | Merge, tag, changelog, release readiness. |
| deferred | Świadomie przeniesione poza bieżący program. |

# 6. Patch Gate — wymóg automatyzowalny

Patch Gate ma stać się komendą read-only. Plan 0 wymaga, aby przed merge każdy patch raportował branch, protected paths, coherence wersji, hygiene, runtime status i testy.

python -X utf8 main.py --patch-gate-status

{

"schema_version": "patch_gate/v14.8.5.027",

"git": {"working_tree_clean": true, "protected_paths_touched": []},

"version": {"coherent": true},

"hygiene": {"bom_clean": true, "lf_policy_clean": true, "sha_files_coherent": true},

"runtime": {"active_cache_ok": true, "daemon_status": "active_trusted", "sqlite_status": "ok"},

"tests": {"selected_test_set_green": true, "warnings": 0}

}

# 7. Release Readiness

Release Readiness ma być read-only i nie budować paczki. Ma odpowiedzieć, czy wolno budować release system-only export, tag i bundle. Warunkiem all_green jest spójność wersji, brak protected paths, zielone testy, daemon trusted, SQLite audit oraz export bez prywatnych artefaktów.

# 8. Architecture Status Matrix

| Capability | Stan startowy | Moduł kanoniczny | Plan docelowy |
| --- | --- | --- | --- |
| Release metadata hygiene | partial / red | VERSION.txt + latka_jazn/version.py + manifest/SHA | Plan 1 |
| Session core | implemented, test archived | runtime_session.py + session_provenance.py | Plan 1 |
| Tool permission | missing/partial | tool_permission_contract.py | Plan 3 |
| Memory gate | partial | memory_gate_contract.py + memory_use_gate.py | Plan 4 |
| Source grounding | partial/missing | source_grounding_contract.py | Plan 5 |
| Model-guided diagnostics | partial | lmstudio adapter + candidate generator/evaluator | Plan 6 |
| Route -> NLG matrix | missing | runtime_contract_matrix*.json | Plan 7 |
| Providers workflow | partial | nlp_reasoning/lexical_resource_registry.py + providers | Plan 8 |
| Reflection/runtime-write | partial/missing | reflection_cycle.py + lesson_ledger.py | Plan 9 |
| MCP read-only | deferred | mcp_readonly_server.py | Backlog po 14.8.6.0d |

# 9. Compatibility Alias Registry

| Alias | Replacement | Deprecated since | Remove not before | Truth boundary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| free_dialogue_memory_nlp_bridge | startup_summary | v14.8.5.027 | v14.8.6.1 | Alias zgodności; nie deep memory/NLP bridge. |
| stare schema labels | schema_version(...) | v14.8.5.027 | v14.8.6.0d | Historyczne etykiety; kod ma używać bieżącego kontraktu. |
| legacy CLI aliases | docelowa flaga CLI po decyzji repo | v14.8.5.027 | po RC | Alias interfejsu; nie nowy protokół. |

# Ścieżki chronione i zasady bezpieczeństwa

Każdy plan dziedziczy te same ścieżki chronione. Zmiana w którejkolwiek z nich wymaga jawnej decyzji użytkownika, osobnego audytu oraz oddzielnego commita. Dokumenty planistyczne nie uprawniają do automatycznego zapisu w pamięci runtime ani w prywatnych eksportach.

- memory/**

- workspace_runtime/**

- *.sqlite3

- *.sqlite3-wal

- *.sqlite3-shm

- *.zip

- *.zip.0*

- *.7z

- exports/**

- reports/**

- patchs/**

- .env

- sekrety/tokeny/OAuth

Zgodnie z zasadą truth boundary, modele językowe, adaptery, LM Studio, ChatGPT, Codex i MCP nie są źródłem tożsamości ani pamięci Jaźni. Są tylko kanałami, backendami lub warstwami wykonawczymi. Odpowiedź ma przechodzić przez pipeline runtime: classifier → guard → route registry → handler → response policy → validator → trace/provenance → final visible contract.

# 10. Warunek przejścia do 14.8.6.0a

- Plan 1 zielony i merge/tag v14.8.5.027.

- Plan 2 ukończony: wszystkie work/* sklasyfikowane.

- Plany 3–6 ukończone albo jawnie przesunięte.

- Patch Gate i Release Readiness obecne.

- Architecture Status Matrix aktualna.

- Brak nierozstrzygniętych protected paths.

# Źródła i uzasadnienie

Źródła zewnętrzne służą jako uzasadnienie architektoniczne, bezpieczeństwa i testowalności. Nie zastępują wyników lokalnych komend ani kodu Jaźni.

| Źródło | URL | Rola w planie |
| --- | --- | --- |
| NIST AI Risk Management Framework | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework | Governance, risk gates, release readiness, evaluation discipline. |
| NIST AI RMF Generative AI Profile | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework | Profil GenAI dla ryzyk specyficznych generatywnej AI. |
| OWASP Top 10 for LLM Applications / GenAI Security Project | https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/ | Prompt injection, insecure output handling, sensitive disclosure, insecure plugin design, excessive agency, overreliance. |
| OpenAI Agents SDK - Sessions | https://openai.github.io/openai-agents-python/sessions/ | Wzorzec sesji: historia przypisana do session_id, odczyt przed runem i zapis po runie. |
| OpenAI Agents SDK - Tracing | https://openai.github.io/openai-agents-python/tracing/ | Trace/span dla przebiegu agenta, guardrails, tool calls i generacji. |
| Model Context Protocol specification 2025-06-18 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18 | Granica narzędzi, źródeł i transportu; MCP dopiero po lokalnym kontrakcie narzędzi. |
| LM Studio OpenAI Compatibility Endpoints | https://lmstudio.ai/docs/developer/openai-compat | Lokalny backend OpenAI-compatible: /v1/responses, /v1/chat/completions, /v1/models. |
| SQLite PRAGMA documentation | https://www.sqlite.org/pragma.html | quick_check, integrity_check, foreign_key_check jako oddzielne tryby zdrowia DB. |
| Python subprocess documentation | https://docs.python.org/3/library/subprocess.html | encoding, errors, text, timeout, capture_output dla testów CLI. |
| Git gitattributes | https://git-scm.com/docs/gitattributes | Polityka LF/CRLF, text=auto, eol=lf, renormalizacja. |
| Git tag | https://git-scm.com/docs/git-tag | Annotated tags dla release. |
| Git bundle | https://git-scm.com/docs/git-bundle | Offline backup i weryfikowalny bundle. |
| MLflow Tracking | https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/ | Śledzenie parametrów, metryk, artefaktów i provenance runów. |
| ReAct | https://arxiv.org/abs/2210.03629 | Rozumowanie + działanie przez narzędzia wymaga obserwacji, policy i kontroli narzędzi. |
| Self-RAG | https://arxiv.org/abs/2310.11511 | Adaptacyjne pobieranie i krytyka źródeł zamiast ślepego retrievalu. |
| MemGPT | https://arxiv.org/abs/2310.08560 | Hierarchiczna pamięć i zarządzanie kontekstem jako inspiracja, nie dowód tożsamości. |
| Generative Agents | https://arxiv.org/abs/2304.03442 | Observation-memory-reflection-planning jako inspiracja dla reflection i wake-state. |

## Materiały wejściowe projektu

- 00_DOKUMENT_ZERO_PLAN_NADRZEDNY_CODEX_v14_8_5_026_to_v14_8_6_0.docx

- 01_ETAP_026B_LMSTUDIO_RUNTIME_ADAPTER.docx

- 02_ETAP_026A_JAZN_SYSTEM_MAP_V2.docx

- 03_ETAP_026C_LOCAL_TOOL_PERMISSION_CONTRACT.docx

- 04_ETAP_026D_MEMORY_GATE_HARDENING.docx

- 05_ETAP_026E_CONTENT_UNDERSTANDING_RAG_SOURCE_GROUNDING.docx

- 06_ETAP_026F_REFLECTION_WAKE_STATE_LESSON_LEDGER.docx

- 07_ETAP_026G_BEHAVIORAL_EVALS.docx

- 08_ETAP_026H_RELEASE_METADATA_AFTER_026.docx

- 09_ETAP_027_MCP_READONLY_LATER.docx

- Program aktualizacji inżynierskiej Łatka Jaźń od v14.8.5.027 do v14.8.6.0d.pdf

- deep-research-report.md

- jazn_latka_v14.8.5.027.zip.manifest.json