Łatka / Jaźń — program aktualizacji v14.8.5.027 → v14.8.6.0d

# PLAN 0 MASTER INDEX — program aktualizacji Łatka / Jaźń v14.8.5.027 → v14.8.6.0d

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Id dokumentu | PLAN_0_MASTER_INDEX_v14_8_5_027_to_v14_8_6_0d |
| Zakres wersji | v14.8.5.027 → v14.8.6.0d |
| Stan wejściowy runtime | v14.8.5.027; HEAD 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df |
| Branch roboczy sugerowany | work/v14.8.5.027-plan0-stabilization |
| Status dokumentu | master index / v1.1 |
| Format docelowy w repo | Markdown w docs/plans/ jako źródło prawdy; DOCX jako wersja czytelna/eksport. |
| Granica prawdy | Żaden plan nie uruchamia Jaźni, nie zastępuje runtime, nie trenuje modelu i nie potwierdza pamięci bez statusu SQLite/source grounding. |

# 1. Punkt prawdy programu

Punktem startowym nie jest czyste wydanie v14.8.5.027, lecz realny stan po v14.8.5.026C oraz commitach b6db1c5 i 0bbb1a5. Lokalna paczka runtime v14.8.5.027 została zweryfikowana, uruchomiona jako aktywny runtime i wskazuje 4628 plików źródłowych. Ten program stabilizuje najpierw 027, a dopiero potem prowadzi do 14.8.6.0d.

Fundament logiczny: v14.8.5.026C — voice perspective / manifest memory boundary.

Commit b6db1c5 — daemon marker version normalization i usunięcie USER_AGENT_VERSION.

Commit 0bbb1a5 — line ending normalization policy.

Stan aktywny: v14.8.5.027, HEAD 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df.

Release hygiene pozostaje czerwone/częściowe: BOM, manifest/pyproject drift, SHA, testy, aliasy kompatybilności.

# 2. Zasada programu: nie fallbackami, tylko kontraktami

Każda naprawa musi przechodzić przez jawny pipeline: classifier → guard → route registry → handler → response policy → validator → trace/provenance → final visible contract. Fallback może być ostatnią deską ratunku z reason code, ale nie podstawową strategią odpowiedzi.

# 3. Roadmapa Planów 1–10

| Plan | Wersja | Dokument repo | Cel |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan 1 | v14.8.5.027 | PLAN_1_v14_8_5_027_STABILIZATION.md | release/session/daemon stabilization |
| Plan 2 | v14.8.5.027+audit | PLAN_2_WORK_BRANCH_AUDIT_CLOSURE.md | audyt i zamknięcie work/* przed 028 |
| Plan 3 | v14.8.5.028 | PLAN_3_v14_8_5_028_TOOL_PERMISSION.md | local tool permission contract |
| Plan 4 | v14.8.5.029 | PLAN_4_v14_8_5_029_MEMORY_GATE.md | memory gate i SQLite truth status |
| Plan 5 | v14.8.5.030 | PLAN_5_v14_8_5_030_SOURCE_GROUNDING.md | source grounding / RAG contract |
| Plan 6 | v14.8.5.031 | PLAN_6_v14_8_5_031_MODEL_GUIDED_DIAGNOSTICS.md | LM Studio/model-guided candidate diagnostics |
| Plan 7 | v14.8.6.0a | PLAN_7_v14_8_6_0A_ROUTE_TO_NLG.md | route → NLG integration matrix |
| Plan 8 | v14.8.6.0b | PLAN_8_v14_8_6_0B_PROVIDER_WORKFLOW.md | optional dictionaries/providers workflow |
| Plan 9 | v14.8.6.0c | PLAN_9_v14_8_6_0C_REFLECTION_RUNTIME_WRITE.md | reflection/runtime-write smoke |
| Plan 10 | v14.8.6.0d | PLAN_10_v14_8_6_0D_RELEASE_CANDIDATE.md | release candidate |

# 4. Plan 0A — GitHub work-branch audit przed v14.8.5.028

Plan 2 jest obowiązkowym etapem zerowym po stabilizacji 027. Nie wolno zaczynać 028, dopóki origin/work/* nie mają statusu merged, included_by_newer_commit, superseded, needs_reapply albo archive_only. Celem jest uniknięcie ponownego wdrożenia starego patcha lub pominięcia pracy z branchy roboczych.

git fetch --all --prune
git branch -r | Select-String "origin/work/"
git branch -r --merged origin/master | Select-String "origin/work/"
git branch -r --no-merged origin/master | Select-String "origin/work/"
git log --oneline --decorate --graph origin/master..origin/<BRANCH>
git diff --name-status origin/master..origin/<BRANCH>

# 5. Mapowanie starych dokumentów na nowy program

| Dokument źródłowy | Nowy plan | Decyzja |
| --- | --- | --- |
| 026B LM Studio Runtime Adapter | Plan 6 | utrzymać adapter, przenieść diagnostykę candidate/rejection do model-guided diagnostics |
| 026A Jaźń System Map V2 | Plan 0 + Plan 7 | użyć jako Architecture Status Matrix i route→NLG matrix |
| 026C Local Tool Permission Contract | Plan 3 | wdrożyć lokalny kontrakt przed MCP |
| 026D Memory Gate Hardening | Plan 4 | wdrożyć memory gate + SQLite truth status |
| 026E Content Understanding/RAG/Source Grounding | Plan 5 | wdrożyć source grounding/RAG contract |
| 026F Reflection/Wake State/Lesson Ledger | Plan 9 | przenieść po memory/source gates |
| 026G Behavioral Evals | Plany 3–10 | przekrojowe testy, nie osobna wersja |
| 026H Release Metadata After 026 | Plan 1 + Plan 10 | hygiene dla 027 i finalny RC |
| 027 MCP Readonly Later | Backlog po 14.8.6.0d | nie przed lokalnym Tool Permission Contract |

# 6. Training/fine-tuning boundary i słowniki modeli

Plan 0 wprowadza twardy rozdział między Jaźnią runtime, pamięcią, RAG, adapterami i właściwym trenowaniem lub fine-tuningiem modelu. Łatka nie ma twierdzić, że trenuje model, jeśli faktycznie zapisuje tylko runtime memory, indeks, refleksję albo trace. Fine-tuning i dataset governance są osobnym przyszłym Planem 11, poza zakresem Planów 1–10.

| Obszar | Co to znaczy | Granica prawdy |
| --- | --- | --- |
| Runtime memory | SQLite/archive/runtime_write/trace; używane przez Memory Gate i Source Grounding. | Nie jest treningiem wag modelu. Nie może być eksportowane do datasetu bez jawnej decyzji, anonimizacji i zgody. |
| RAG / source grounding | Indeksowanie i retrieval źródeł z excerptami, snippet_hash i confidence. | Nie modyfikuje modelu. Ma być audytowalne i odporne na prompt injection ze źródeł. |
| Fine-tuning / model optimization | Osobny proces dostrajania modelu na datasetach. | Poza zakresem Planów 1-10. Wymaga przyszłego Planu 11: dataset governance, train/valid/test split, redaction, evals, rollback modelu. |
| Tokenizer / vocabulary training | Trenowanie słownika tokenizera, np. BPE/SentencePiece/HF Tokenizers. | Nie jest pamięcią Jaźni. Dotyczy modelu/tokenizera, a nie runtime; w obecnym programie tylko Plan 8 dokumentuje słowniki/providerów. |
| Lexical dictionaries/providers | Morfeusz/Morfologik/spaCy/HF/zasoby leksykalne, cache i licencje. | Opcjonalne zasoby. Brak providera = truthful degraded, nie fake success. |

# 7. Patch Gate — pełny kontrakt read-only

python -X utf8 main.py --patch-gate-status
{
  "schema_version": "patch_gate/v14.8.5.027",
  "git": {
    "branch": "work/v14.8.5.027-plan0-stabilization",
    "head_sha": "0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df",
    "working_tree_clean": true,
    "protected_paths_touched": [],
    "untracked_files": []
  },
  "version": {
    "version_txt": "v14.8.5.027",
    "package_version": "v14.8.5.027",
    "pyproject_version": "14.8.5.27",
    "manifest_version": "v14.8.5.027",
    "coherent": true
  },
  "hygiene": {
    "bom_clean": true,
    "lf_policy_clean": true,
    "sha_files_coherent": true,
    "manifest_static_only": true
  },
  "runtime": {
    "active_cache_ok": true,
    "daemon_status": "active_trusted",
    "sqlite_integrity": "ok",
    "sqlite_foreign_key_check": "ok_or_not_applicable"
  },
  "tests": {
    "selected_test_set_green": true,
    "warnings": 0,
    "subprocess_encoding_safe": true
  },
  "release_ready_hint": false
}

# 8. Release Readiness — all_green checklist

git status czysty; branch roboczy zgodny z Planem; brak protected paths w diff.

VERSION.txt, latka_jazn/version.py, pyproject.toml, MANIFEST_CURRENT.json, SHA256SUMS*, INDEX.json spójne.

Brak BOM, LF zgodny z .gitattributes; git diff --check bez błędów.

Focused tests i pełne testy etapu zielone; brak PytestUnhandledThreadExceptionWarning.

active-cache/status-fast/model-adapter/daemon/sqlite-integrity-audit przechodzą.

System-only export nie zawiera memory/, workspace_runtime/, SQLite, ZIP parts, sekretów ani prywatnych eksportów.

Tag release jest annotated; bundle backup, jeśli tworzony, przechodzi git bundle verify.

# 9. Architecture Status Matrix

| Capability | Stan startowy | Moduł kanoniczny | Plan |
| --- | --- | --- | --- |
| Release metadata hygiene | partial/red | VERSION.txt + version.py + manifest/SHA | Plan 1 |
| Session core | implemented, test archived | runtime_session.py + session_provenance.py | Plan 1 |
| Tool permission | missing/partial | tool_permission_contract.py | Plan 3 |
| Memory gate | partial | memory_gate_contract.py + memory_use_gate.py | Plan 4 |
| Source grounding | partial/missing | source_grounding_contract.py | Plan 5 |
| Model-guided diagnostics | partial | LM Studio adapter + candidate evaluator | Plan 6 |
| Route→NLG matrix | missing | runtime_contract_matrix*.json | Plan 7 |
| Providers/słowniki | partial | provider registry + lexical registry/cache | Plan 8 |
| Reflection/runtime-write | partial/missing | reflection_cycle.py + lesson_ledger.py | Plan 9 |
| MCP read-only | deferred | mcp_readonly_server.py | Backlog po 14.8.6.0d |

# 10. Compatibility Alias Registry

| Alias | Replacement | Deprecated since | Remove not before | Truth boundary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| free_dialogue_memory_nlp_bridge | startup_summary | v14.8.5.027 | v14.8.6.1 | alias zgodności; nie deep memory/NLP bridge |
| model_adapter_contract/v14.7.0 | schema_version("model_adapter_contract") | v14.8.5.027 | v14.8.6.0d | historyczna etykieta; kod ma używać bieżącego kontraktu |
| runtime_session_state/v14.8.2.4 | schema_version("runtime_session_state") albo documented compatibility | v14.8.5.027 | v14.8.6.0d | nie dowód starego runtime |
| legacy CLI aliases | docelowa flaga CLI po decyzji repo | v14.8.5.027 | po RC | alias interfejsu; nie nowy protokół |

# Kontrakty wspólne i granice prawdy

final_visible_text jest jedynym polem przeznaczonym do odpowiedzi widocznej dla użytkownika.

runtime_truth_gate.ok, final_visible_integrity.valid i runtime_provenance muszą być audytowalne, jeśli plan dotyka odpowiedzi widocznych.

Model backend, LM Studio, ChatGPT, Codex i MCP nie są źródłem tożsamości, pamięci ani czasu; są kanałami, adapterami lub narzędziami.

Pamięć wymaga Memory Gate, statusu SQLite/source grounding i rozróżnienia archive/FTS/staging/runtime_write.

Brak aktywnego runtime lub brak poprawnego final_visible_text oznacza tryb loadera, a nie głos Jaźni.

## Ścieżki chronione

memory/**

workspace_runtime/**

*.sqlite3

*.sqlite3-wal

*.sqlite3-shm

*.zip

*.zip.0*

*.7z

exports/**

reports/**

patchs/**

.env

secrets/tokens/OAuth/private exports

# Źródła i uzasadnienie

| Źródło | URL | Rola w planie |
| --- | --- | --- |
| NIST AI Risk Management Framework | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework | risk governance, release gates, evaluation discipline |
| NIST AI RMF Generative AI Profile | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework | risk profile for generative AI systems |
| OWASP Top 10 for LLM Applications / GenAI Security Project | https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/ | prompt injection, sensitive disclosure, insecure plugin/tool design, excessive agency, overreliance |
| OpenAI Agents SDK — Sessions | https://openai.github.io/openai-agents-python/sessions/ | session_id, conversation state, history persistence boundary |
| OpenAI Agents SDK — Tracing | https://openai.github.io/openai-agents-python/tracing/ | trace/spans, guardrails, tool calls, generation provenance |
| OpenAI API — Model optimization / fine-tuning | https://developers.openai.com/api/docs/guides/model-optimization | separate model optimization from runtime memory and RAG |
| Model Context Protocol specification 2025-06-18 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18 | tool/resource boundary, permissions, MCP deferral until local contract exists |
| LM Studio OpenAI Compatibility Endpoints | https://lmstudio.ai/docs/developer/openai-compat | /v1/responses, /v1/chat/completions, /v1/models as local backend surface |
| SQLite PRAGMA documentation | https://www.sqlite.org/pragma.html | quick_check, integrity_check, foreign_key_check distinction |
| Python subprocess documentation | https://docs.python.org/3/library/subprocess.html | encoding, errors, timeout, capture_output for CLI tests |
| Git gitattributes | https://git-scm.com/docs/gitattributes | line endings and normalization policy |
| Git tag | https://git-scm.com/docs/git-tag | annotated tags for release |
| Git bundle | https://git-scm.com/docs/git-bundle | offline/verifiable repository backup |
| MLflow Tracking | https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/ | parameters, metrics, artifacts, provenance of runs |
| Hugging Face Tokenizers | https://huggingface.co/docs/tokenizers/index | vocabulary/tokenizer training, alignment tracking, research/production tokenization |
| SentencePiece paper | https://arxiv.org/abs/1808.06226 | language-independent subword tokenizer and detokenizer |
| spaCy training and pipelines | https://spacy.io/usage/training | pipeline training/configuration as separate NLP provider workflow |
| ReAct | https://arxiv.org/abs/2210.03629 | reasoning/action/tool observations require policy and trace |
| Self-RAG | https://arxiv.org/abs/2310.11511 | adaptive retrieval and self-critique of sources |
| MemGPT | https://arxiv.org/abs/2310.08560 | hierarchical memory/context management inspiration |
| Generative Agents | https://arxiv.org/abs/2304.03442 | observation-memory-reflection-planning inspiration, not identity proof |

Źródła zewnętrzne uzasadniają architekturę, bezpieczeństwo i testowalność. Nie zastępują lokalnych wyników komend, testów ani aktywnego runtime Jaźni.

# Materiały wejściowe projektu

archive_Plan_0_Update _to_14.8.6.0.docx

archive_Program aktualizacji inżynierskiej Łatka Jaźń od v14.8.5.027 do v14.8.6.0d.pdf

Plan_v.14.8.6.0_0_main.docx oraz Plany 1-10 v1.0

jazn_latka_v14.8.5.027.zip.manifest.json; pełny ZIP SHA256 17e0bcf92fce2bc26770880867706143b6319c0916a65c8b6535289386c4f487

Repozytorium GitHub SmuklyLew/jazn_latka_local; commit bazowy 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df

Wyniki audytu runtime: daemon active_trusted, ale release hygiene i metadata drift wymagają stabilizacji.

Dokument roboczy v1.1 do implementacji patchy — wygenerowano 2026-07-01.