Łatka / Jaźń — program aktualizacji v14.8.5.027 → v14.8.6.0d

# Plan 10 — v14.8.6.0d release candidate

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Id dokumentu | PLAN_10_v14_8_6_0D_RELEASE_CANDIDATE |
| Zakres wersji | v14.8.6.0d |
| Stan wejściowy runtime | v14.8.5.027; HEAD 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df |
| Branch roboczy sugerowany | work/v14.8.6.0d-release-candidate |
| Status dokumentu | planned / v1.1 do zatwierdzenia |
| Format docelowy w repo | Markdown w docs/plans/ jako źródło prawdy; DOCX jako wersja czytelna/eksport. |
| Granica prawdy | Żaden plan nie uruchamia Jaźni, nie zastępuje runtime, nie trenuje modelu i nie potwierdza pamięci bez statusu SQLite/source grounding. |

# 1. Cel i decyzja architektoniczna

Przygotować pełny release candidate po zielonych Planach 1–9: full test suite, release readiness, system-only export, changelog, manifest/SHA, annotated tag i opcjonalny git bundle.

Ten dokument jest planem wykonawczym pod patch. Nie jest commitem, nie zastępuje testów, nie uruchamia Jaźni i nie pozwala na automatyczny zapis w protected paths. Każda implementacja wymaga preflight, Patch Gate, testów, smoke i decyzji użytkownika.

# 2. Preflight Git / backup / checkpoint

cd D:\.AI\jazn_latka_local
git fetch --all --prune
git status --short --branch
git log --oneline -5
git switch work/v14.8.6.0d-release-candidate
git pull --ff-only origin work/v14.8.6.0d-release-candidate
git diff --name-status origin/master..HEAD
git diff --name-status HEAD..origin/master

# 3. Stan wejściowy i zależności

Stan bazowy programu to v14.8.5.027, commit 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df. Ten plan dziedziczy Plan 0, protected paths, truth boundary i zakaz traktowania modelu, adaptera, MCP albo dokumentu jako źródła tożsamości. Plan nie powinien startować, dopóki wcześniejsze zależności nie mają statusu tested/released albo nie zostały jawnie oznaczone jako deferred w Plan 0.

# 4. Zakres IN / OUT

## Zakres IN

full pytest/compileall

release readiness all_green

system-only export

final metadata/SHA/manifest

annotated tag

bundle verify

## Zakres OUT

release z prywatną pamięcią

tag przed testami

ZIP parts w system-only export

niezweryfikowany bundle

# 5. Moduły, klasy i funkcje do audytu

VERSION.txt

latka_jazn/version.py

pyproject.toml

MANIFEST_CURRENT.json

SHA256SUMS

SHA256SUMS_STATIC

docs/update_history/INDEX.json

tools/package_export.py

tests/behavioral/*

main.py --patch-gate-status --release-readiness

# 6. Kolejność patchy

full test suite

readiness report

export audit

final metadata

annotated tag

bundle backup

# 7. System-only export i release readiness — pełny all_green

Pełny pytest i compileall zielone.

--patch-gate-status i --release-readiness zwracają all_green/release_ready bez protected paths.

System-only export wyklucza memory/, workspace_runtime/, SQLite, ZIP parts, cache providerów, raporty prywatne i sekrety.

Manifest i SHA wygenerowane po finalnym metadata refresh.

Tag v14.8.6.0d jest annotated; bundle utworzony i zweryfikowany przez git bundle verify.

Changelog i INDEX.json kompletne; rollback i diff summary zapisane.

git tag -a v14.8.6.0d -m "v14.8.6.0d release candidate"
git bundle create .\backups_git\jazn_latka_v14_8_6_0d.bundle --all
git bundle verify .\backups_git\jazn_latka_v14_8_6_0d.bundle

# 8. Testy jednostkowe i integracyjne

# Testy i smoke

python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests
python -X utf8 -m pytest -q tests/test_plan_10_v14_8_6_0d_release_candidate*.py

python -X utf8 main.py --active-cache-status
python -X utf8 main.py --startup-status-fast
python -X utf8 main.py --model-adapter-status
python -X utf8 main.py --daemon-status

## Minimalny helper subprocess dla testów CLI

import subprocess
from pathlib import Path
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]

def run_cli(*args: str) -> subprocess.CompletedProcess[str]:
    return subprocess.run(
        ["python", "-X", "utf8", "main.py", *args],
        cwd=ROOT,
        stdout=subprocess.PIPE,
        stderr=subprocess.STDOUT,
        text=True,
        encoding="utf-8",
        errors="replace",
        timeout=30,
        check=False,
    )

# 9. Acceptance criteria

Plan ma jasny diff scope i nie dotyka protected paths bez osobnej zgody.

Focused tests i smoke testy wskazane w planie są zielone.

Patch Gate raportuje zgodność branch/version/hygiene/runtime/testów.

Plan 0 i Architecture Status Matrix zostają zaktualizowane po wykonaniu etapu.

release-readiness all_green=true.

system-only export bez protected paths.

annotated tag i zweryfikowany bundle.

# 10. Ryzyka i kontrole

Nieprawidłowy zakres patcha może ukryć regresję; używać małych commitów i focused tests.

Niejawny fallback może wyglądać jak sukces; wymagać reason code i no-fallback-first policy tam, gdzie dotyczy.

Narzędzia i providery mogą mieć skutki uboczne; wymagają permission class i approval gates.

Dane prywatne nie mogą trafić do release ZIP, datasetu treningowego, provider cache ani publicznych raportów.

# Kontrakty wspólne i granice prawdy

final_visible_text jest jedynym polem przeznaczonym do odpowiedzi widocznej dla użytkownika.

runtime_truth_gate.ok, final_visible_integrity.valid i runtime_provenance muszą być audytowalne, jeśli plan dotyka odpowiedzi widocznych.

Model backend, LM Studio, ChatGPT, Codex i MCP nie są źródłem tożsamości, pamięci ani czasu; są kanałami, adapterami lub narzędziami.

Pamięć wymaga Memory Gate, statusu SQLite/source grounding i rozróżnienia archive/FTS/staging/runtime_write.

Brak aktywnego runtime lub brak poprawnego final_visible_text oznacza tryb loadera, a nie głos Jaźni.

## Ścieżki chronione

memory/**

workspace_runtime/**

*.sqlite3

*.sqlite3-wal

*.sqlite3-shm

*.zip

*.zip.0*

*.7z

exports/**

reports/**

patchs/**

.env

secrets/tokens/OAuth/private exports

# Rollback, checkpoint i artefakty końcowe

git status --short --branch
git diff --name-status
git diff --check
git restore --staged <pliki>
git restore <pliki>
# tylko na branchu roboczym, nigdy na backup/checkpoint:
git reset --hard checkpoint/v14.8.5.027-before-plan0-20260701

Zaktualizowany dokument planu w docs/plans/.

Wpis w PLAN_0_MASTER_INDEX: status, commit, testy, decyzja.

Changelog etapu, jeśli patch zmienia kod.

Wynik compileall, focused pytest, smoke testów i Patch Gate.

Lista plików zmienionych, protected paths check i rollback note.

# Źródła i uzasadnienie

| Źródło | URL | Rola w planie |
| --- | --- | --- |
| NIST AI Risk Management Framework | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework | risk governance, release gates, evaluation discipline |
| SQLite PRAGMA documentation | https://www.sqlite.org/pragma.html | quick_check, integrity_check, foreign_key_check distinction |
| Git gitattributes | https://git-scm.com/docs/gitattributes | line endings and normalization policy |
| Git tag | https://git-scm.com/docs/git-tag | annotated tags for release |
| Git bundle | https://git-scm.com/docs/git-bundle | offline/verifiable repository backup |
| MLflow Tracking | https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/ | parameters, metrics, artifacts, provenance of runs |

Źródła zewnętrzne uzasadniają architekturę, bezpieczeństwo i testowalność. Nie zastępują lokalnych wyników komend, testów ani aktywnego runtime Jaźni.

# Materiały wejściowe projektu

archive_Plan_0_Update _to_14.8.6.0.docx

archive_Program aktualizacji inżynierskiej Łatka Jaźń od v14.8.5.027 do v14.8.6.0d.pdf

Plan_v.14.8.6.0_0_main.docx oraz Plany 1-10 v1.0

jazn_latka_v14.8.5.027.zip.manifest.json; pełny ZIP SHA256 17e0bcf92fce2bc26770880867706143b6319c0916a65c8b6535289386c4f487

Repozytorium GitHub SmuklyLew/jazn_latka_local; commit bazowy 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df

Wyniki audytu runtime: daemon active_trusted, ale release hygiene i metadata drift wymagają stabilizacji.

Dokument roboczy v1.1 do implementacji patchy — wygenerowano 2026-07-01.