Łatka / Jaźń — program aktualizacji v14.8.5.027 → v14.8.6.0d

# Plan 6 — v14.8.5.031 model-guided candidate selection and LM Studio diagnostics

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Id dokumentu | PLAN_6_v14_8_5_031_MODEL_GUIDED_DIAGNOSTICS |
| Zakres wersji | v14.8.5.031 |
| Stan wejściowy runtime | v14.8.5.027; HEAD 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df |
| Branch roboczy sugerowany | work/v14.8.5.031-model-guided-candidates |
| Status dokumentu | planned / v1.1 do zatwierdzenia |
| Format docelowy w repo | Markdown w docs/plans/ jako źródło prawdy; DOCX jako wersja czytelna/eksport. |
| Granica prawdy | Żaden plan nie uruchamia Jaźni, nie zastępuje runtime, nie trenuje modelu i nie potwierdza pamięci bez statusu SQLite/source grounding. |

# 1. Cel i decyzja architektoniczna

Domknąć przejście od adaptera modelu do candidate generation/evaluation: raportować, kiedy LM Studio generuje kandydata, dlaczego jest przyjęty/odrzucony i kiedy runtime wraca do truthful fallback.

Ten dokument jest planem wykonawczym pod patch. Nie jest commitem, nie zastępuje testów, nie uruchamia Jaźni i nie pozwala na automatyczny zapis w protected paths. Każda implementacja wymaga preflight, Patch Gate, testów, smoke i decyzji użytkownika.

# 2. Preflight Git / backup / checkpoint

cd D:\.AI\jazn_latka_local
git fetch --all --prune
git status --short --branch
git log --oneline -5
git switch work/v14.8.5.031-model-guided-candidates
git pull --ff-only origin work/v14.8.5.031-model-guided-candidates
git diff --name-status origin/master..HEAD
git diff --name-status HEAD..origin/master

# 3. Stan wejściowy i zależności

Stan bazowy programu to v14.8.5.027, commit 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df. Ten plan dziedziczy Plan 0, protected paths, truth boundary i zakaz traktowania modelu, adaptera, MCP albo dokumentu jako źródła tożsamości. Plan nie powinien startować, dopóki wcześniejsze zależności nie mają statusu tested/released albo nie zostały jawnie oznaczone jako deferred w Plan 0.

# 4. Zakres IN / OUT

## Zakres IN

provider_diagnostics

/v1/responses then /v1/chat/completions

reasoning_content filtering

CandidateRejectionReport

truth boundary backendów

## Zakres OUT

model backend jako identity/memory/time source

cichy fallback

final_visible_text z prywatnym reasoning

fine-tuning

# 5. Moduły, klasy i funkcje do audytu

latka_jazn/model_adapters/lmstudio_runtime_adapter.py

latka_jazn/core/response_candidate_generator.py

latka_jazn/core/response_candidate_evaluator.py

latka_jazn/core/model_guided_response_synthesizer.py

latka_jazn/model_adapters/base.py

# 6. Kolejność patchy

provider diagnostics

endpoint ordering

candidate report

reasoning filter

mock tests

# 7. Model candidate diagnostics

@dataclass(frozen=True)
class CandidateRejectionReport:
    candidate_generated: bool
    provider_id: str
    endpoint_used: str | None
    candidate_score: float | None
    candidate_rejected: bool
    rejection_reason: str | None
    fallback_selected: bool
    final_text_source: str

Plan 6 nie jest fine-tuningiem. OpenAI model optimization/fine-tuning i lokalne trenowanie modeli wymagają osobnego dataset governance; tutaj diagnozujemy tylko backend/candidate path.

# 8. Testy jednostkowe i integracyjne

# Testy i smoke

python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests
python -X utf8 -m pytest -q tests/test_plan_6_v14_8_5_031_model_guided_diagnostics*.py

python -X utf8 main.py --active-cache-status
python -X utf8 main.py --startup-status-fast
python -X utf8 main.py --model-adapter-status
python -X utf8 main.py --daemon-status

## Minimalny helper subprocess dla testów CLI

import subprocess
from pathlib import Path
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]

def run_cli(*args: str) -> subprocess.CompletedProcess[str]:
    return subprocess.run(
        ["python", "-X", "utf8", "main.py", *args],
        cwd=ROOT,
        stdout=subprocess.PIPE,
        stderr=subprocess.STDOUT,
        text=True,
        encoding="utf-8",
        errors="replace",
        timeout=30,
        check=False,
    )

# 9. Acceptance criteria

Plan ma jasny diff scope i nie dotyka protected paths bez osobnej zgody.

Focused tests i smoke testy wskazane w planie są zielone.

Patch Gate raportuje zgodność branch/version/hygiene/runtime/testów.

Plan 0 i Architecture Status Matrix zostają zaktualizowane po wykonaniu etapu.

# 10. Ryzyka i kontrole

Nieprawidłowy zakres patcha może ukryć regresję; używać małych commitów i focused tests.

Niejawny fallback może wyglądać jak sukces; wymagać reason code i no-fallback-first policy tam, gdzie dotyczy.

Narzędzia i providery mogą mieć skutki uboczne; wymagają permission class i approval gates.

Dane prywatne nie mogą trafić do release ZIP, datasetu treningowego, provider cache ani publicznych raportów.

# Kontrakty wspólne i granice prawdy

final_visible_text jest jedynym polem przeznaczonym do odpowiedzi widocznej dla użytkownika.

runtime_truth_gate.ok, final_visible_integrity.valid i runtime_provenance muszą być audytowalne, jeśli plan dotyka odpowiedzi widocznych.

Model backend, LM Studio, ChatGPT, Codex i MCP nie są źródłem tożsamości, pamięci ani czasu; są kanałami, adapterami lub narzędziami.

Pamięć wymaga Memory Gate, statusu SQLite/source grounding i rozróżnienia archive/FTS/staging/runtime_write.

Brak aktywnego runtime lub brak poprawnego final_visible_text oznacza tryb loadera, a nie głos Jaźni.

## Ścieżki chronione

memory/**

workspace_runtime/**

*.sqlite3

*.sqlite3-wal

*.sqlite3-shm

*.zip

*.zip.0*

*.7z

exports/**

reports/**

patchs/**

.env

secrets/tokens/OAuth/private exports

# Rollback, checkpoint i artefakty końcowe

git status --short --branch
git diff --name-status
git diff --check
git restore --staged <pliki>
git restore <pliki>
# tylko na branchu roboczym, nigdy na backup/checkpoint:
git reset --hard checkpoint/v14.8.5.027-before-plan0-20260701

Zaktualizowany dokument planu w docs/plans/.

Wpis w PLAN_0_MASTER_INDEX: status, commit, testy, decyzja.

Changelog etapu, jeśli patch zmienia kod.

Wynik compileall, focused pytest, smoke testów i Patch Gate.

Lista plików zmienionych, protected paths check i rollback note.

# Źródła i uzasadnienie

| Źródło | URL | Rola w planie |
| --- | --- | --- |
| OWASP Top 10 for LLM Applications / GenAI Security Project | https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/ | prompt injection, sensitive disclosure, insecure plugin/tool design, excessive agency, overreliance |
| OpenAI Agents SDK — Tracing | https://openai.github.io/openai-agents-python/tracing/ | trace/spans, guardrails, tool calls, generation provenance |
| OpenAI API — Model optimization / fine-tuning | https://developers.openai.com/api/docs/guides/model-optimization | separate model optimization from runtime memory and RAG |
| LM Studio OpenAI Compatibility Endpoints | https://lmstudio.ai/docs/developer/openai-compat | /v1/responses, /v1/chat/completions, /v1/models as local backend surface |
| MLflow Tracking | https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/ | parameters, metrics, artifacts, provenance of runs |

Źródła zewnętrzne uzasadniają architekturę, bezpieczeństwo i testowalność. Nie zastępują lokalnych wyników komend, testów ani aktywnego runtime Jaźni.

# Materiały wejściowe projektu

archive_Plan_0_Update _to_14.8.6.0.docx

archive_Program aktualizacji inżynierskiej Łatka Jaźń od v14.8.5.027 do v14.8.6.0d.pdf

Plan_v.14.8.6.0_0_main.docx oraz Plany 1-10 v1.0

jazn_latka_v14.8.5.027.zip.manifest.json; pełny ZIP SHA256 17e0bcf92fce2bc26770880867706143b6319c0916a65c8b6535289386c4f487

Repozytorium GitHub SmuklyLew/jazn_latka_local; commit bazowy 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df

Wyniki audytu runtime: daemon active_trusted, ale release hygiene i metadata drift wymagają stabilizacji.

Dokument roboczy v1.1 do implementacji patchy — wygenerowano 2026-07-01.