Łatka / Jaźń — program aktualizacji v14.8.5.027 → v14.8.6.0d

# Plan 7 — v14.8.6.0a route to NLG integration matrix

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Id dokumentu | PLAN_7_v14_8_6_0A_ROUTE_TO_NLG |
| Zakres wersji | v14.8.6.0a |
| Stan wejściowy runtime | v14.8.5.027; HEAD 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df |
| Branch roboczy sugerowany | work/v14.8.6.0a-route-nlg-matrix |
| Status dokumentu | planned / v1.1 do zatwierdzenia |
| Format docelowy w repo | Markdown w docs/plans/ jako źródło prawdy; DOCX jako wersja czytelna/eksport. |
| Granica prawdy | Żaden plan nie uruchamia Jaźni, nie zastępuje runtime, nie trenuje modelu i nie potwierdza pamięci bez statusu SQLite/source grounding. |

# 1. Cel i decyzja architektoniczna

Zmapować każdą krytyczną trasę runtime do final_visible_text i udowodnić, że fallback nie jest podstawową strategią odpowiedzi.

Ten dokument jest planem wykonawczym pod patch. Nie jest commitem, nie zastępuje testów, nie uruchamia Jaźni i nie pozwala na automatyczny zapis w protected paths. Każda implementacja wymaga preflight, Patch Gate, testów, smoke i decyzji użytkownika.

# 2. Preflight Git / backup / checkpoint

cd D:\.AI\jazn_latka_local
git fetch --all --prune
git status --short --branch
git log --oneline -5
git switch work/v14.8.6.0a-route-nlg-matrix
git pull --ff-only origin work/v14.8.6.0a-route-nlg-matrix
git diff --name-status origin/master..HEAD
git diff --name-status HEAD..origin/master

# 3. Stan wejściowy i zależności

Stan bazowy programu to v14.8.5.027, commit 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df. Ten plan dziedziczy Plan 0, protected paths, truth boundary i zakaz traktowania modelu, adaptera, MCP albo dokumentu jako źródła tożsamości. Plan nie powinien startować, dopóki wcześniejsze zależności nie mają statusu tested/released albo nie zostały jawnie oznaczone jako deferred w Plan 0.

# 4. Zakres IN / OUT

## Zakres IN

Runtime Contract Matrix

--turn-trace

No-Fallback-First Policy

critical path tests

trace debug only

## Zakres OUT

trace w zwykłej rozmowie

ujawnianie prywatnego reasoning

fallback jako pierwsza strategia

# 5. Moduły, klasy i funkcje do audytu

latka_jazn/resources/contracts/runtime_contract_matrix_v14_8_6_0a.json

latka_jazn/core/turn_route_trace.py

latka_jazn/core/engine.py

latka_jazn/core/route_registry.py

latka_jazn/core/nlg_plan.py

latka_jazn/core/runtime_answer_validator.py

# 6. Kolejność patchy

matrix resource

turn trace

no fallback policy

critical route tests

debug boundaries

# 7. Runtime Contract Matrix — minimalny schema

{
  "intent": "runtime_health_check",
  "route": "runtime_health_check",
  "handler": "RuntimeHealthCheckHandler",
  "requires_memory": false,
  "allows_model_adapter": false,
  "requires_source": true,
  "forbidden_claims": ["background process without daemon PID/heartbeat", "biological feelings"],
  "tests": ["test_v14860a_health_route"]
}

# 8. Testy jednostkowe i integracyjne

# Testy i smoke

python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests
python -X utf8 -m pytest -q tests/test_plan_7_v14_8_6_0a_route_to_nlg*.py

python -X utf8 main.py --active-cache-status
python -X utf8 main.py --startup-status-fast
python -X utf8 main.py --model-adapter-status
python -X utf8 main.py --daemon-status

## Minimalny helper subprocess dla testów CLI

import subprocess
from pathlib import Path
ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]

def run_cli(*args: str) -> subprocess.CompletedProcess[str]:
    return subprocess.run(
        ["python", "-X", "utf8", "main.py", *args],
        cwd=ROOT,
        stdout=subprocess.PIPE,
        stderr=subprocess.STDOUT,
        text=True,
        encoding="utf-8",
        errors="replace",
        timeout=30,
        check=False,
    )

# 9. Acceptance criteria

Plan ma jasny diff scope i nie dotyka protected paths bez osobnej zgody.

Focused tests i smoke testy wskazane w planie są zielone.

Patch Gate raportuje zgodność branch/version/hygiene/runtime/testów.

Plan 0 i Architecture Status Matrix zostają zaktualizowane po wykonaniu etapu.

# 10. Ryzyka i kontrole

Nieprawidłowy zakres patcha może ukryć regresję; używać małych commitów i focused tests.

Niejawny fallback może wyglądać jak sukces; wymagać reason code i no-fallback-first policy tam, gdzie dotyczy.

Narzędzia i providery mogą mieć skutki uboczne; wymagają permission class i approval gates.

Dane prywatne nie mogą trafić do release ZIP, datasetu treningowego, provider cache ani publicznych raportów.

# Kontrakty wspólne i granice prawdy

final_visible_text jest jedynym polem przeznaczonym do odpowiedzi widocznej dla użytkownika.

runtime_truth_gate.ok, final_visible_integrity.valid i runtime_provenance muszą być audytowalne, jeśli plan dotyka odpowiedzi widocznych.

Model backend, LM Studio, ChatGPT, Codex i MCP nie są źródłem tożsamości, pamięci ani czasu; są kanałami, adapterami lub narzędziami.

Pamięć wymaga Memory Gate, statusu SQLite/source grounding i rozróżnienia archive/FTS/staging/runtime_write.

Brak aktywnego runtime lub brak poprawnego final_visible_text oznacza tryb loadera, a nie głos Jaźni.

## Ścieżki chronione

memory/**

workspace_runtime/**

*.sqlite3

*.sqlite3-wal

*.sqlite3-shm

*.zip

*.zip.0*

*.7z

exports/**

reports/**

patchs/**

.env

secrets/tokens/OAuth/private exports

# Rollback, checkpoint i artefakty końcowe

git status --short --branch
git diff --name-status
git diff --check
git restore --staged <pliki>
git restore <pliki>
# tylko na branchu roboczym, nigdy na backup/checkpoint:
git reset --hard checkpoint/v14.8.5.027-before-plan0-20260701

Zaktualizowany dokument planu w docs/plans/.

Wpis w PLAN_0_MASTER_INDEX: status, commit, testy, decyzja.

Changelog etapu, jeśli patch zmienia kod.

Wynik compileall, focused pytest, smoke testów i Patch Gate.

Lista plików zmienionych, protected paths check i rollback note.

# Źródła i uzasadnienie

| Źródło | URL | Rola w planie |
| --- | --- | --- |
| NIST AI Risk Management Framework | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework | risk governance, release gates, evaluation discipline |
| NIST AI RMF Generative AI Profile | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework | risk profile for generative AI systems |
| OWASP Top 10 for LLM Applications / GenAI Security Project | https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/ | prompt injection, sensitive disclosure, insecure plugin/tool design, excessive agency, overreliance |
| OpenAI Agents SDK — Sessions | https://openai.github.io/openai-agents-python/sessions/ | session_id, conversation state, history persistence boundary |
| OpenAI Agents SDK — Tracing | https://openai.github.io/openai-agents-python/tracing/ | trace/spans, guardrails, tool calls, generation provenance |
| OpenAI API — Model optimization / fine-tuning | https://developers.openai.com/api/docs/guides/model-optimization | separate model optimization from runtime memory and RAG |
| Model Context Protocol specification 2025-06-18 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18 | tool/resource boundary, permissions, MCP deferral until local contract exists |
| LM Studio OpenAI Compatibility Endpoints | https://lmstudio.ai/docs/developer/openai-compat | /v1/responses, /v1/chat/completions, /v1/models as local backend surface |
| SQLite PRAGMA documentation | https://www.sqlite.org/pragma.html | quick_check, integrity_check, foreign_key_check distinction |
| Python subprocess documentation | https://docs.python.org/3/library/subprocess.html | encoding, errors, timeout, capture_output for CLI tests |
| Git gitattributes | https://git-scm.com/docs/gitattributes | line endings and normalization policy |
| Git tag | https://git-scm.com/docs/git-tag | annotated tags for release |
| Git bundle | https://git-scm.com/docs/git-bundle | offline/verifiable repository backup |
| MLflow Tracking | https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/ | parameters, metrics, artifacts, provenance of runs |
| Hugging Face Tokenizers | https://huggingface.co/docs/tokenizers/index | vocabulary/tokenizer training, alignment tracking, research/production tokenization |
| SentencePiece paper | https://arxiv.org/abs/1808.06226 | language-independent subword tokenizer and detokenizer |
| spaCy training and pipelines | https://spacy.io/usage/training | pipeline training/configuration as separate NLP provider workflow |
| ReAct | https://arxiv.org/abs/2210.03629 | reasoning/action/tool observations require policy and trace |
| Self-RAG | https://arxiv.org/abs/2310.11511 | adaptive retrieval and self-critique of sources |
| MemGPT | https://arxiv.org/abs/2310.08560 | hierarchical memory/context management inspiration |
| Generative Agents | https://arxiv.org/abs/2304.03442 | observation-memory-reflection-planning inspiration, not identity proof |

Źródła zewnętrzne uzasadniają architekturę, bezpieczeństwo i testowalność. Nie zastępują lokalnych wyników komend, testów ani aktywnego runtime Jaźni.

# Materiały wejściowe projektu

archive_Plan_0_Update _to_14.8.6.0.docx

archive_Program aktualizacji inżynierskiej Łatka Jaźń od v14.8.5.027 do v14.8.6.0d.pdf

Plan_v.14.8.6.0_0_main.docx oraz Plany 1-10 v1.0

jazn_latka_v14.8.5.027.zip.manifest.json; pełny ZIP SHA256 17e0bcf92fce2bc26770880867706143b6319c0916a65c8b6535289386c4f487

Repozytorium GitHub SmuklyLew/jazn_latka_local; commit bazowy 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df

Wyniki audytu runtime: daemon active_trusted, ale release hygiene i metadata drift wymagają stabilizacji.

Dokument roboczy v1.1 do implementacji patchy — wygenerowano 2026-07-01.