Plan_v.14.8.6.0_pt_10

Plan 10 — v14.8.6.0d release candidate

# Metadane dokumentu

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Id dokumentu | PLAN_10_v14_8_6_0d |
| Zakres wersji | v14.8.6.0d |
| Stan wejściowy runtime | v14.8.5.027; HEAD 0bbb1a5ea49f |
| Branch roboczy sugerowany | work/v14.8.6.0d-release-candidate |
| Status dokumentu | planned / do zatwierdzenia |
| Format źródłowy docelowy w repo | Markdown w docs/plans/; DOCX jest wersją czytelną/eksportem. |
| Granica prawdy | Dokument nie zastępuje kodu, testów, aktywnego runtime ani wyników komend. Każda implementacja wymaga preflight, patch gate i walidacji. |

# 1. Cel i decyzja architektoniczna

Przygotować pełny release candidate po zielonych Planach 1–9: full test suite, release readiness, system-only export, changelog, manifest/SHA, annotated tag i opcjonalny git bundle.

Ten dokument jest planem wykonawczym pod patch. Nie jest commitem, nie zastępuje testów, nie pozwala na automatyczny zapis w protected paths i nie potwierdza działania Jaźni bez runtime. Każda implementacja musi przejść preflight, testy, smoke, Patch Gate i zatwierdzenie użytkownika.

# Preflight Git / backup / checkpoint

Przed implementacją patcha nie wolno pracować bez potwierdzenia branchy i czystego drzewa roboczego. Użytkownik utworzył już checkpoint/backup/work branch z commita bazowego 0bbb1a5; każdy kolejny plan powinien zachować tę praktykę.

cd D:\.AI\jazn_latka_local

git fetch --all --prune

git status --short --branch

git log --oneline -5

git switch work/v14.8.6.0d-release-candidate

git pull --ff-only origin work/v14.8.6.0d-release-candidate

git diff --name-status origin/master..HEAD

git diff --name-status HEAD..origin/master

# 2. Stan wejściowy i zależności

Stan bazowy programu: v14.8.5.027, commit 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df. Plan 10 dziedziczy wymagania z Plan 0, protected paths, truth boundary oraz zakaz traktowania modelu, adaptera, MCP albo dokumentu jako źródła tożsamości. Zależności wersji muszą zostać sprawdzone przed rozpoczęciem patcha.

Plan 10 nie powinien startować, dopóki wcześniejsze plany wymagane przez zależności nie mają statusu tested albo released, albo nie zostały jawnie oznaczone jako deferred w Plan 0.

# 3. Zakres IN / OUT

Zakres IN:

- Uruchomić pełny pytest i compileall.

- Odświeżyć metadata dopiero po wszystkich funkcjonalnych etapach.

- System-only export: bez memory, workspace_runtime, SQLite, ZIP parts, secrets.

- Release readiness all_green=true.

- Annotated tag v14.8.6.0d.

- Opcjonalny bundle i verify.

Zakres OUT:

- Brak pracy bez clean git status.

- Brak zmian w memory/workspace_runtime/SQLite/ZIP/sekretach.

- Brak automatycznego push/tag bez jawnej decyzji.

- Brak udawania model-guided speech, jeśli adapter lub provider nie działa.

- Brak wprowadzania MCP, jeżeli plan nie jest do tego dedykowany.

- Nie implementować MCP read-only w tym planie; MCP pozostaje deferred/backlog.

# 4. Moduły, klasy i funkcje do audytu

- VERSION.txt, latka_jazn/version.py, pyproject.toml.

- MANIFEST_CURRENT.json, SHA256SUMS, SHA256SUMS_STATIC, docs/update_history/INDEX.json.

- docs/update_history/changelogs/CHANGELOG_v14_8_6_0d_RELEASE_CANDIDATE.md.

- tools/package_export.py albo istniejący exporter.

- tests/behavioral/*.

- main.py --patch-gate-status i --release-readiness.

# 5. Kontrakty runtime i granice prawdy

- Każdy wynik musi zachować final_visible_text jako jedyne pole przeznaczone do widocznej odpowiedzi użytkownikowi.

- runtime_truth_gate.ok, final_visible_integrity.valid i runtime_provenance muszą być audytowalne, jeśli plan dotyka odpowiedzi widocznych.

- Jeśli plan dotyka pamięci, musi zawierać source_id, confidence, truth_boundary i status SQLite.

- Jeśli plan dotyka narzędzi, musi przejść ToolPermissionContract albo zostać jawnie deferred.

- Jeśli plan dotyka model adaptera, adapter nie może stać się źródłem tożsamości, pamięci ani czasu.

# 6. Kolejność patchy

- Uruchomić pełny pytest i compileall.

- Odświeżyć metadata dopiero po wszystkich funkcjonalnych etapach.

- System-only export: bez memory, workspace_runtime, SQLite, ZIP parts, secrets.

- Release readiness all_green=true.

- Annotated tag v14.8.6.0d.

- Opcjonalny bundle i verify.

# 7. Testy jednostkowe i integracyjne

- python -X utf8 -m pytest -q.

- tests/behavioral/* jako blok przekrojowy.

- --patch-gate-status.

- --release-readiness.

- --sqlite-integrity-audit.

Minimalny szkielet subprocess dla testów CLI musi używać UTF-8, errors="replace" i timeoutu:

import subprocess

from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]

def run_cli(*args: str) -> subprocess.CompletedProcess[str]:

return subprocess.run(

["python", "-X", "utf8", "main.py", *args],

cwd=ROOT,

stdout=subprocess.PIPE,

stderr=subprocess.STDOUT,

text=True,

encoding="utf-8",

errors="replace",

timeout=30,

check=False,

)

# 8. Smoke testy

python -X utf8 main.py --active-cache-status

python -X utf8 main.py --startup-status-fast

python -X utf8 main.py --model-adapter-status

python -X utf8 main.py --daemon-status

python -X utf8 main.py --sqlite-integrity-audit

# 9. Acceptance criteria

- all_green=true.

- Tag annotated.

- System-only export nie zawiera protected paths.

- Changelog i indeks historii kompletne.

- Rollback i bundle są opisane.

# 10. Rollback

Rollback lokalny musi być prosty i jawny. Przed każdą zmianą branch roboczy i checkpoint muszą wskazywać commit wejściowy. Dla zmian niecommitowanych używać restore; dla zmian commitowanych — revert albo reset tylko w branchu roboczym, nigdy na backup/checkpoint.

git status --short --branch

git diff --name-status

git restore --staged <pliki>

git restore <pliki>

# albo, tylko na branchu roboczym:

git reset --hard checkpoint/v14.8.5.027-before-plan0-20260701

# 11. Ryzyka

- Wypuszczenie release z prywatną pamięcią.

- Niespójna wersja/manifest/SHA.

- Tag przed testami.

- Brak bundle lub brak verify.

# 12. Artefakty końcowe

- Dokument planu zaktualizowany w docs/plans/.

- Wpis w Plan 0: status, commit, testy, decyzja.

- Changelog etapu, jeśli patch zmienia kod.

- Wynik compileall i focused pytest.

- Wynik smoke testów.

- Patch Gate output i protected paths check.

- Lista plików zmienionych oraz rollback note.

# Ścieżki chronione i zasady bezpieczeństwa

Każdy plan dziedziczy te same ścieżki chronione. Zmiana w którejkolwiek z nich wymaga jawnej decyzji użytkownika, osobnego audytu oraz oddzielnego commita. Dokumenty planistyczne nie uprawniają do automatycznego zapisu w pamięci runtime ani w prywatnych eksportach.

- memory/**

- workspace_runtime/**

- *.sqlite3

- *.sqlite3-wal

- *.sqlite3-shm

- *.zip

- *.zip.0*

- *.7z

- exports/**

- reports/**

- patchs/**

- .env

- sekrety/tokeny/OAuth

Zgodnie z zasadą truth boundary, modele językowe, adaptery, LM Studio, ChatGPT, Codex i MCP nie są źródłem tożsamości ani pamięci Jaźni. Są tylko kanałami, backendami lub warstwami wykonawczymi. Odpowiedź ma przechodzić przez pipeline runtime: classifier → guard → route registry → handler → response policy → validator → trace/provenance → final visible contract.

# Źródła i uzasadnienie

Źródła zewnętrzne służą jako uzasadnienie architektoniczne, bezpieczeństwa i testowalności. Nie zastępują wyników lokalnych komend ani kodu Jaźni.

| Źródło | URL | Rola w planie |
| --- | --- | --- |
| NIST AI Risk Management Framework | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework | Governance, risk gates, release readiness, evaluation discipline. |
| SQLite PRAGMA documentation | https://www.sqlite.org/pragma.html | quick_check, integrity_check, foreign_key_check jako oddzielne tryby zdrowia DB. |
| Git gitattributes | https://git-scm.com/docs/gitattributes | Polityka LF/CRLF, text=auto, eol=lf, renormalizacja. |
| Git tag | https://git-scm.com/docs/git-tag | Annotated tags dla release. |
| Git bundle | https://git-scm.com/docs/git-bundle | Offline backup i weryfikowalny bundle. |
| MLflow Tracking | https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/ | Śledzenie parametrów, metryk, artefaktów i provenance runów. |

## Materiały wejściowe projektu

- 00_DOKUMENT_ZERO_PLAN_NADRZEDNY_CODEX_v14_8_5_026_to_v14_8_6_0.docx

- 01_ETAP_026B_LMSTUDIO_RUNTIME_ADAPTER.docx

- 02_ETAP_026A_JAZN_SYSTEM_MAP_V2.docx

- 03_ETAP_026C_LOCAL_TOOL_PERMISSION_CONTRACT.docx

- 04_ETAP_026D_MEMORY_GATE_HARDENING.docx

- 05_ETAP_026E_CONTENT_UNDERSTANDING_RAG_SOURCE_GROUNDING.docx

- 06_ETAP_026F_REFLECTION_WAKE_STATE_LESSON_LEDGER.docx

- 07_ETAP_026G_BEHAVIORAL_EVALS.docx

- 08_ETAP_026H_RELEASE_METADATA_AFTER_026.docx

- 09_ETAP_027_MCP_READONLY_LATER.docx

- Program aktualizacji inżynierskiej Łatka Jaźń od v14.8.5.027 do v14.8.6.0d.pdf

- deep-research-report.md

- jazn_latka_v14.8.5.027.zip.manifest.json