Plan_v.14.8.6.0_pt_2

Plan 2 — GitHub work-branch audit and closure

# Metadane dokumentu

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Id dokumentu | PLAN_2_v14_8_5_027_audit |
| Zakres wersji | v14.8.5.027+audit |
| Stan wejściowy runtime | v14.8.5.027; HEAD 0bbb1a5ea49f |
| Branch roboczy sugerowany | work/v14.8.5.027-work-branch-audit |
| Status dokumentu | planned / do zatwierdzenia |
| Format źródłowy docelowy w repo | Markdown w docs/plans/; DOCX jest wersją czytelną/eksportem. |
| Granica prawdy | Dokument nie zastępuje kodu, testów, aktywnego runtime ani wyników komend. Każda implementacja wymaga preflight, patch gate i walidacji. |

# 1. Cel i decyzja architektoniczna

Przed rozpoczęciem nowych patchy 028+ sklasyfikować wszystkie origin/work/* i ustalić, czy są merged, included_by_newer_commit, superseded, needs_reapply albo archive_only.

Ten dokument jest planem wykonawczym pod patch. Nie jest commitem, nie zastępuje testów, nie pozwala na automatyczny zapis w protected paths i nie potwierdza działania Jaźni bez runtime. Każda implementacja musi przejść preflight, testy, smoke, Patch Gate i zatwierdzenie użytkownika.

# Preflight Git / backup / checkpoint

Przed implementacją patcha nie wolno pracować bez potwierdzenia branchy i czystego drzewa roboczego. Użytkownik utworzył już checkpoint/backup/work branch z commita bazowego 0bbb1a5; każdy kolejny plan powinien zachować tę praktykę.

cd D:\.AI\jazn_latka_local

git fetch --all --prune

git status --short --branch

git log --oneline -5

git switch work/v14.8.5.027-work-branch-audit

git pull --ff-only origin work/v14.8.5.027-work-branch-audit

git diff --name-status origin/master..HEAD

git diff --name-status HEAD..origin/master

# 2. Stan wejściowy i zależności

Stan bazowy programu: v14.8.5.027, commit 0bbb1a5ea49f86206c6d5b7a386df08e139c80df. Plan 2 dziedziczy wymagania z Plan 0, protected paths, truth boundary oraz zakaz traktowania modelu, adaptera, MCP albo dokumentu jako źródła tożsamości. Zależności wersji muszą zostać sprawdzone przed rozpoczęciem patcha.

Plan 2 nie powinien startować, dopóki wcześniejsze plany wymagane przez zależności nie mają statusu tested albo released, albo nie zostały jawnie oznaczone jako deferred w Plan 0.

# 3. Zakres IN / OUT

Zakres IN:

- git fetch --all --prune.

- Wypisać work/checkpoint/backup branches.

- Dla każdego work/* uruchomić git log origin/master..branch i git diff --name-status origin/master..branch.

- Nadać status i decyzję.

- Nie scalać automatycznie: open branches mogą być reapply/supersede, ale decyzja ma trafić do Plan 0.

- Wygenerować BRANCH_HISTORY_LEDGER.json jako opcjonalny artifact.

Zakres OUT:

- Brak pracy bez clean git status.

- Brak zmian w memory/workspace_runtime/SQLite/ZIP/sekretach.

- Brak automatycznego push/tag bez jawnej decyzji.

- Brak udawania model-guided speech, jeśli adapter lub provider nie działa.

- Brak wprowadzania MCP, jeżeli plan nie jest do tego dedykowany.

- Nie implementować MCP read-only w tym planie; MCP pozostaje deferred/backlog.

# 4. Moduły, klasy i funkcje do audytu

- Git remote refs: origin/work/*, origin/checkpoint/*, origin/backup/*.

- docs/WORK_BRANCH_AUDIT_v14_8_5_027.md.

- docs/plans/PLAN_0_MASTER_INDEX... sekcja 0A.

- docs/ARCHITECTURE_STATUS_MATRIX... aktualizacja statusów implemented/partial/missing.

# 5. Kontrakty runtime i granice prawdy

- Każdy wynik musi zachować final_visible_text jako jedyne pole przeznaczone do widocznej odpowiedzi użytkownikowi.

- runtime_truth_gate.ok, final_visible_integrity.valid i runtime_provenance muszą być audytowalne, jeśli plan dotyka odpowiedzi widocznych.

- Jeśli plan dotyka pamięci, musi zawierać source_id, confidence, truth_boundary i status SQLite.

- Jeśli plan dotyka narzędzi, musi przejść ToolPermissionContract albo zostać jawnie deferred.

- Jeśli plan dotyka model adaptera, adapter nie może stać się źródłem tożsamości, pamięci ani czasu.

# 6. Kolejność patchy

- git fetch --all --prune.

- Wypisać work/checkpoint/backup branches.

- Dla każdego work/* uruchomić git log origin/master..branch i git diff --name-status origin/master..branch.

- Nadać status i decyzję.

- Nie scalać automatycznie: open branches mogą być reapply/supersede, ale decyzja ma trafić do Plan 0.

- Wygenerować BRANCH_HISTORY_LEDGER.json jako opcjonalny artifact.

# 7. Testy jednostkowe i integracyjne

- Test dokumentacyjny: każdy origin/work/* ma status.

- Test braku runtime changes: git diff zmienia tylko docs/plans i ewentualny ledger.

- Patch Gate musi raportować brak protected paths.

Minimalny szkielet subprocess dla testów CLI musi używać UTF-8, errors="replace" i timeoutu:

import subprocess

from pathlib import Path

ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1]

def run_cli(*args: str) -> subprocess.CompletedProcess[str]:

return subprocess.run(

["python", "-X", "utf8", "main.py", *args],

cwd=ROOT,

stdout=subprocess.PIPE,

stderr=subprocess.STDOUT,

text=True,

encoding="utf-8",

errors="replace",

timeout=30,

check=False,

)

# 8. Smoke testy

git branch -r --merged origin/master | Select-String "origin/work/"

git branch -r --no-merged origin/master | Select-String "origin/work/"

# 9. Acceptance criteria

- Żaden work/* nie pozostaje unknown.

- Plan 0 zawiera sekcję 0A z decyzjami.

- Architecture Status Matrix uwzględnia rzeczy wdrożone pod inną nazwą.

- Przed 028 nie ma ryzyka ponownego wdrożenia starego patcha.

# 10. Rollback

Rollback lokalny musi być prosty i jawny. Przed każdą zmianą branch roboczy i checkpoint muszą wskazywać commit wejściowy. Dla zmian niecommitowanych używać restore; dla zmian commitowanych — revert albo reset tylko w branchu roboczym, nigdy na backup/checkpoint.

git status --short --branch

git diff --name-status

git restore --staged <pliki>

git restore <pliki>

# albo, tylko na branchu roboczym:

git reset --hard checkpoint/v14.8.5.027-before-plan0-20260701

# 11. Ryzyka

- Błędna klasyfikacja branchy może ukryć brakującą zmianę.

- Automatyczne cherry-pick bez audytu może wprowadzić regresję.

- Branche backup/checkpoint nie mogą być force-updated.

# 12. Artefakty końcowe

- Dokument planu zaktualizowany w docs/plans/.

- Wpis w Plan 0: status, commit, testy, decyzja.

- Changelog etapu, jeśli patch zmienia kod.

- Wynik compileall i focused pytest.

- Wynik smoke testów.

- Patch Gate output i protected paths check.

- Lista plików zmienionych oraz rollback note.

# Ścieżki chronione i zasady bezpieczeństwa

Każdy plan dziedziczy te same ścieżki chronione. Zmiana w którejkolwiek z nich wymaga jawnej decyzji użytkownika, osobnego audytu oraz oddzielnego commita. Dokumenty planistyczne nie uprawniają do automatycznego zapisu w pamięci runtime ani w prywatnych eksportach.

- memory/**

- workspace_runtime/**

- *.sqlite3

- *.sqlite3-wal

- *.sqlite3-shm

- *.zip

- *.zip.0*

- *.7z

- exports/**

- reports/**

- patchs/**

- .env

- sekrety/tokeny/OAuth

Zgodnie z zasadą truth boundary, modele językowe, adaptery, LM Studio, ChatGPT, Codex i MCP nie są źródłem tożsamości ani pamięci Jaźni. Są tylko kanałami, backendami lub warstwami wykonawczymi. Odpowiedź ma przechodzić przez pipeline runtime: classifier → guard → route registry → handler → response policy → validator → trace/provenance → final visible contract.

# Źródła i uzasadnienie

Źródła zewnętrzne służą jako uzasadnienie architektoniczne, bezpieczeństwa i testowalności. Nie zastępują wyników lokalnych komend ani kodu Jaźni.

| Źródło | URL | Rola w planie |
| --- | --- | --- |
| NIST AI Risk Management Framework | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework | Governance, risk gates, release readiness, evaluation discipline. |
| NIST AI RMF Generative AI Profile | https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework | Profil GenAI dla ryzyk specyficznych generatywnej AI. |
| OWASP Top 10 for LLM Applications / GenAI Security Project | https://owasp.org/www-project-top-10-for-large-language-model-applications/ | Prompt injection, insecure output handling, sensitive disclosure, insecure plugin design, excessive agency, overreliance. |
| OpenAI Agents SDK - Sessions | https://openai.github.io/openai-agents-python/sessions/ | Wzorzec sesji: historia przypisana do session_id, odczyt przed runem i zapis po runie. |
| OpenAI Agents SDK - Tracing | https://openai.github.io/openai-agents-python/tracing/ | Trace/span dla przebiegu agenta, guardrails, tool calls i generacji. |
| Model Context Protocol specification 2025-06-18 | https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-06-18 | Granica narzędzi, źródeł i transportu; MCP dopiero po lokalnym kontrakcie narzędzi. |
| LM Studio OpenAI Compatibility Endpoints | https://lmstudio.ai/docs/developer/openai-compat | Lokalny backend OpenAI-compatible: /v1/responses, /v1/chat/completions, /v1/models. |
| SQLite PRAGMA documentation | https://www.sqlite.org/pragma.html | quick_check, integrity_check, foreign_key_check jako oddzielne tryby zdrowia DB. |
| Python subprocess documentation | https://docs.python.org/3/library/subprocess.html | encoding, errors, text, timeout, capture_output dla testów CLI. |
| Git gitattributes | https://git-scm.com/docs/gitattributes | Polityka LF/CRLF, text=auto, eol=lf, renormalizacja. |
| Git tag | https://git-scm.com/docs/git-tag | Annotated tags dla release. |
| Git bundle | https://git-scm.com/docs/git-bundle | Offline backup i weryfikowalny bundle. |
| MLflow Tracking | https://mlflow.org/docs/latest/ml/tracking/ | Śledzenie parametrów, metryk, artefaktów i provenance runów. |
| ReAct | https://arxiv.org/abs/2210.03629 | Rozumowanie + działanie przez narzędzia wymaga obserwacji, policy i kontroli narzędzi. |
| Self-RAG | https://arxiv.org/abs/2310.11511 | Adaptacyjne pobieranie i krytyka źródeł zamiast ślepego retrievalu. |
| MemGPT | https://arxiv.org/abs/2310.08560 | Hierarchiczna pamięć i zarządzanie kontekstem jako inspiracja, nie dowód tożsamości. |
| Generative Agents | https://arxiv.org/abs/2304.03442 | Observation-memory-reflection-planning jako inspiracja dla reflection i wake-state. |

## Materiały wejściowe projektu

- 00_DOKUMENT_ZERO_PLAN_NADRZEDNY_CODEX_v14_8_5_026_to_v14_8_6_0.docx

- 01_ETAP_026B_LMSTUDIO_RUNTIME_ADAPTER.docx

- 02_ETAP_026A_JAZN_SYSTEM_MAP_V2.docx

- 03_ETAP_026C_LOCAL_TOOL_PERMISSION_CONTRACT.docx

- 04_ETAP_026D_MEMORY_GATE_HARDENING.docx

- 05_ETAP_026E_CONTENT_UNDERSTANDING_RAG_SOURCE_GROUNDING.docx

- 06_ETAP_026F_REFLECTION_WAKE_STATE_LESSON_LEDGER.docx

- 07_ETAP_026G_BEHAVIORAL_EVALS.docx

- 08_ETAP_026H_RELEASE_METADATA_AFTER_026.docx

- 09_ETAP_027_MCP_READONLY_LATER.docx

- Program aktualizacji inżynierskiej Łatka Jaźń od v14.8.5.027 do v14.8.6.0d.pdf

- deep-research-report.md

- jazn_latka_v14.8.5.027.zip.manifest.json