# PLAN 0 — główny dokument aktualizacji Łatka / Jaźń od v14.8.5.027 do v14.8.6.0+

## 0. Punkt prawdy

Punkt startowy aktualizacji to nie czyste v14.8.5.027, tylko realny stan:

- v14.8.5.026C jako ostatni stabilizowany fundament voice perspective / manifest boundary;

- commit b6db1c5 naprawiający daemon marker/version i usuwający USER_AGENT_VERSION;

- commit 0bbb1a5 dodający politykę line ending normalization;

- lokalna paczka jazn_latka_v14.8.5.027, zweryfikowana i uruchomiona jako aktywny runtime;

- runtime działa, daemon jest active_trusted, ale release metadata i testy release hygiene nadal wymagają domknięcia.

Dlatego pierwszy etap to stabilizacja v14.8.5.027, a nie skok do v14.8.6.0.

## 1. Zasada główna serii

Każdy etap aktualizacji musi mieć:

- własny numer wersji;

- własny zakres;

- własne testy;

- własny dokument update;

- własny checkpoint Git;

- brak commitowania memory/, workspace_runtime/, SQLite, ZIP, części ZIP, sekretów i prywatnych eksportów;

- rollback przez Git;

- smoke test runtime po patchu.

Nie wolno naprawiać architektury przez dokładanie kolejnych fallbacków. Naprawa ma iść przez pipeline:

classifier
→ guard
→ route registry
→ handler
→ response policy
→ validator
→ trace / provenance
→ final visible contract

## 2. Plan wersji

### v14.8.5.027 — release/session/daemon stabilization

Cel: ustabilizować obecny realny master jako prawidłowe 027.

Zakres:

- usunąć BOM z plików tekstowych;

- ujednolicić VERSION.txt, latka_jazn/version.py, pyproject.toml, main.py, MANIFEST_CURRENT.json, SHA256SUMS, SHA256SUMS_STATIC, docs/update_history/INDEX.json;

- odświeżyć manifest statyczny;

- naprawić testy release hygiene;

- dodać aktywne testy session core;

- uporządkować stare schema labels;

- dodać --post-extract-status;

- rozwiązać problem mylącej nazwy free_dialogue_memory_nlp_bridge;

- dodać ARCHITECTURE_STATUS_MATRIX_v14_8_5_027.md;

- potwierdzić runtime smoke: active-cache, startup-fast, model-adapter, daemon, chat-gpt, session core.

### v14.8.5.028 — local tool permission contract

Cel: jawny kontrakt narzędzi lokalnych.

Zakres:

- dodać tool_permission_contract.py;

- sklasyfikować narzędzia jako: read-only, write, destructive, open-world, requires approval;

- zabezpieczyć memory/, workspace_runtime/, SQLite, exports, ZIP;

- dodać testy dla bridge discovery i permission contract;

- nie uruchamiać MCP servera jeszcze jako pełnej funkcji.

### v14.8.5.029 — memory gate contract / SQLite truth status

Cel: uporządkować politykę pamięci jako kodowy kontrakt, nie tylko dokument.

Zakres:

- rozbudować MemoryUseGate i SelfQuestionMemoryGate;

- dodać memory_gate_contract.py;

- wymusić źródło pamięci przy odpowiedziach pamięciowych;

- rozróżnić archive, FTS, staging, runtime_write;

- dodać testy: zwykła rozmowa nie używa losowej pamięci, recall pokazuje źródło, SQLite bez statusu nie jest pamięcią.

### v14.8.5.030 — source grounding / RAG contract

Cel: odpowiedź oparta na pamięci lub plikach musi mieć jawne źródła.

Zakres:

- source_grounding_contract.py;

- content_understanding_engine.py albo rozszerzenie istniejących modułów NLP;

- scoring trafności;

- ograniczenie halucynacyjnego recallu;

- testy: brak źródła = brak twierdzenia pamięciowego.

### v14.8.5.031 — model-guided candidate selection / LM Studio diagnostics

Cel: dopilnować, żeby model adapter, zwłaszcza LM Studio, nie był tylko obecny, ale poprawnie przechodził przez candidate generation/evaluation.

Zakres:

- diagnostyka candidate model vs fallback;

- testy dla lmstudio_runtime_adapter;

- sprawdzenie reasoning_content / chain-of-thought filtering;

- brak udawania, że LM Studio jest pamięcią lub tożsamością;

- jawne statusy provider unavailable / empty / truncated / completed.

### v14.8.6.0a — route → NLG integration matrix

Cel: pełny audyt tras runtime do NLG.

Zakres:

- matrix: intent → route → handler → NLG plan → model context → candidate → evaluator → final_visible_text;

- testy dla tras krytycznych: health, presence, identity, self-state, memory recall, direct Latka voice, ordinary dialogue;

- brak fallbacku jako podstawowej strategii.

### v14.8.6.0b — optional dictionary/provider workflow

Cel: lokalne słowniki i providery NLP jako opcjonalne zasoby, bez vendorowania dużych danych.

Zakres:

- status providera;

- licencja / źródło;

- cache lokalny;

- import/install guide;

- test: brak providera = prawdziwy komunikat, nie fake provider.

### v14.8.6.0c — reflection / runtime-write memory smoke

Cel: sprawdzić realny zapis refleksji do runtime write DB bez ruszania prywatnej pamięci produkcyjnej.

Zakres:

- testy na temp DB;

- SQLite integrity / foreign key;

- zapis refleksji z jawnie oznaczonym źródłem;

- brak zmian w memory/ w commicie.

### v14.8.6.0d — release candidate

Cel: pełny kandydat większej wersji.

Zakres:

- full compileall;

- pełny pytest;

- active-cache;

- startup-fast;

- startup-deep;

- model-adapter;

- daemon trusted;

- sqlite audit;

- runtime-preview;

- chat-gpt final only;

- session core;

- export system-only;

- changelog i tag.

## 3. Dziesięć głównych problemów do rozwiązania od v14.8.5.027

### 1. Release metadata drift

Problem: VERSION.txt i version.py są już 027, ale main.py, pyproject.toml, MANIFEST_CURRENT.json, INDEX.json, SHA256SUMS i testy release hygiene nadal wskazują starszy stan.

Naprawa:

- ustalić jedno źródło prawdy: VERSION.txt + latka_jazn/version.py;

- pyproject.toml ma dogonić runtime albo jawnie dokumentować rozdział;

- manifest ma być generowany z aktywnego root;

- test ma pilnować zgodności.

### 2. BOM / CRLF / line endings

Problem: BOM w VERSION.txt i version.py psuje testy porównujące tekst literalnie.

Naprawa:

- usunąć BOM;

- zachować UTF-8 bez BOM;

- wymusić LF dla .py, .txt, .md, .json, .toml;

- po .gitattributes zrobić kontrolowaną renormalizację tylko plików tekstowych.

Git oficjalnie obsługuje normalizację końców linii przez text, text=auto i eol; eol=lf wymusza styl LF w working tree, a text=auto pozwala Gitowi rozpoznawać tekst/binary.

### 3. free_dialogue_memory_nlp_bridge jako myląca nazwa starego mostu

Problem: technicznie pole jest już lekkie, bo zawiera build_startup_summary(engine.config), ale nazwa sugeruje stary, ciężki most memory/NLP.

Decyzja:

- nie usuwać pola od razu, bo może być używane przez testy/bridge;

- przenieść je do:

"legacy_compatibility_aliases": {
  "free_dialogue_memory_nlp_bridge": {
    "deprecated": true,
    "replacement": "startup_summary",
    "value": "...",
    "truth_boundary": "This is a compatibility alias, not a deep memory/NLP bridge."
  }
}

- głównym polem ma być startup_summary;

- test ma wymagać, że free_dialogue_memory_nlp_bridge nie wykonuje deep audit ani memory scan.

### 4. Fast/deep startup boundary

Problem: zwykła tura i preview nie mogą odpalać deep SQLite, sieciowego czasu ani pełnego audytu.

Naprawa:

- --startup-status-fast = metadata/quick, bez deep;

- --startup-status-deep = jawny deep audit;

- --sqlite-integrity-audit = osobna komenda;

- --network-time-check = osobna komenda;

- runtime-preview = lekki summary.

SQLite dokumentuje, że quick_check jest szybszy, a integrity_check wykonuje pełniejsze kontrole; integrity_check nie wykrywa błędów foreign key i do tego służy foreign_key_check.

### 5. Subprocess encoding warning

Problem: testy CLI/subprocess mogą sypać UnicodeDecodeError, jeśli stdout/stderr są czytane w złym kodowaniu.

Naprawa:

- we wszystkich testach subprocess używać encoding="utf-8" i errors="replace" albo trybu binarnego z ręcznym decode;

- dodać timeouty;

- nie wyciszać warningów globalnie.

Python subprocess.run() obsługuje encoding, errors, text, timeout, capture_output; gdy encoding/errors/text są użyte, strumienie są otwierane w trybie tekstowym z tym kodowaniem.

### 6. Session core jako realna architektura, nie tylko plan

Problem: sesje są już w kodzie, ale testy i dokumenty muszą to potwierdzać jako aktywny kontrakt.

Naprawa:

- aktywny test v1485027_unified_chat_session_core_regression;

- --chat i --chat-gpt / JSONL przez ten sam JaznRuntimeSession;

- session_provenance obowiązkowe;

- brak claimu procesu w tle po EOF;

- session_id payload > CLI;

- no_carryover testowane.

OpenAI Agents SDK opisuje sesje jako pamięć historii dla konkretnego session_id; przed runem historia jest pobierana, a po runie nowe elementy są zapisywane.

### 7. Turn trace / provenance

Problem: Jaźń musi wiedzieć, dlaczego wybrała odpowiedź: classifier, guard, route, handler, validator, final source.

Naprawa:

- turn_route_trace jako kontrakt;

- trace_id, turn_id, route, handler, validation status;

- runtime_provenance.visible_answer_text == final_visible_text;

- trace jako structured log, ale bez ujawniania prywatnego reasoning.

OpenTelemetry opisuje trace jako zbiór spanów z kontekstem, korelacją i hierarchią; span reprezentuje jednostkę pracy. To dobry wzorzec dla lokalnego turn_route_trace, nawet bez dodawania zależności OpenTelemetry.

### 8. Model adapter / LM Studio / local LLM truth boundary

Problem: lokalny adapter modelu nie może stać się „tożsamością Łatki”. To tylko backend językowy.

Naprawa:

- lmstudio_runtime_adapter zostaje backendem OpenAI-compatible;

- testy /responses → fallback /chat/completions;

- reasoning/chain-of-thought filtering;

- statusy: unavailable, empty, truncated, completed;

- candidate diagnostics: czy runtime odrzuca modelową kandydaturę i dlaczego.

LM Studio oficjalnie wspiera OpenAI-compatible endpointy /v1/responses, /v1/chat/completions, /v1/models, /v1/embeddings oraz bazę http://localhost:1234/v1, więc adapter powinien iść tą drogą.

### 9. Memory gate / source grounding

Problem: pamięć nie może losowo wchodzić do zwykłej rozmowy, a recall musi mieć źródło.

Naprawa:

- MemoryUseGate jako kodowy kontrakt;

- SelfQuestionMemoryGate jako wyspecjalizowana brama self-memory;

- source_grounding_contract;

- brak source = brak twierdzenia;

- SQLite jest pamięcią dopiero po statusie: integrity, foreign key, rekordy, aktywna baza.

### 10. Plan reconciliation / manifesty planów

Problem: część dawnych manifestów planuje rzeczy, które już istnieją w kodzie pod inną nazwą.

Naprawa:

- Plan 0 jako dokument nadrzędny;

- ARCHITECTURE_STATUS_MATRIX;

- statusy: implemented, implemented_differently, partial, missing, obsolete;

- dokumenty planów nie mają być „silnikiem Jaźni”;

- jeśli coś jest dobrze wpisane w kodzie, dokument ma wskazać moduł/test, a nie duplikować logikę.

## 4. Czego można jeszcze dodać do planu

### A. Architectural Debt Ledger

Plik:

docs/ARCHITECTURAL_DEBT_LEDGER_v14_8_5_027.md

Każdy wpis:

id
problem
risk
current_module
target_module
test_required
version_target
status

### B. Compatibility Alias Registry

Plik/kod:

latka_jazn/core/compatibility_alias_registry.py

Dla pól takich jak:

free_dialogue_memory_nlp_bridge
raw_chat_status_json
legacy final-only aliases
runtime_session_state old schema labels

Kontrakt:

alias
replacement
deprecated_since
remove_not_before
safe_to_keep
test

### C. Runtime Contract Matrix

Nie tylko dokument, ale testowalny JSON:

latka_jazn/resources/contracts/runtime_contract_matrix_v14_8_5_027.json

Z polami:

intent
route
handler
requires_memory
requires_timestamp
allows_model_adapter
requires_source
forbidden_claims
tests

### D. Patch Gate CLI

Nowa komenda:

python -X utf8 main.py --patch-gate-status

Zwraca:

git clean?
version coherent?
manifest coherent?
BOM clean?
SHA files coherent?
active-cache OK?
daemon trusted?
SQLite OK?
test plan list?

### E. Release Readiness Report

Nowa komenda albo dokument:

python -X utf8 main.py --release-readiness

Nie buduje paczki, tylko mówi, czy wolno budować.

### F. Deprecation Policy

Dla nazw, które mają zostać zachowane tylko dla kompatybilności:

free_dialogue_memory_nlp_bridge
old schema labels
legacy CLI aliases
old plan docs

### G. No-Fallback-First Policy

Walidator powinien mieć tryb:

fallback_used_as_primary_response = error
fallback_used_as_last_resort = allowed_with_reason

### H. Model Candidate Rejection Report

Dla LM Studio/OpenAI/local LLM:

candidate_generated
candidate_score
candidate_rejected
rejection_reason
fallback_selected
validator_reason

### I. Source-Linked Memory Answer Contract

Każda odpowiedź pamięciowa:

memory_used: true
source_type
source_id
confidence
snippet_hash
truth_boundary

### J. Plan 0 update protocol

Każdy etap aktualizacji musi po sobie zmienić Plan 0:

planned -> in_progress -> implemented -> tested -> released

Nie może zostać wieczny plan bez statusu.

## 5. Kolejność robocza teraz

### Etap 1 — stabilizacja v14.8.5.027

Najpierw:

git status --short --branch
git log --oneline -5
python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests
python -X utf8 -m pytest -q tests/test_v1485021a_release_metadata_manifest_hygiene.py
python -X utf8 -m pytest -q tests/test_v1485_000_version_template_reconciliation.py -W error::pytest.PytestUnhandledThreadExceptionWarning

Potem patch:

BOM
metadata
manifest
SHA
INDEX
main.py header
pyproject
schema labels
session regression tests
post-extract status
free_dialogue_memory_nlp_bridge deprecation
Plan 0 + Architecture Status Matrix

### Etap 2 — testy i smoke

python -X utf8 -m compileall -q main.py latka_jazn tests
python -X utf8 -m pytest -q `
  tests/test_v1485021a_release_metadata_manifest_hygiene.py `
  tests/test_v1485_000_version_template_reconciliation.py `
  tests/test_v1485026b_lmstudio_runtime_adapter.py `
  tests/test_v1485018_daemon_time_presence_voice.py `
  tests/test_v1485027_unified_chat_session_core_regression.py

python -X utf8 main.py --active-cache-status
python -X utf8 main.py --post-extract-status
python -X utf8 main.py --startup-status-fast
python -X utf8 main.py --model-adapter-status
python -X utf8 main.py --daemon-status

### Etap 3 — release checkpoint

Dopiero po zielonych testach:

git diff --check
git status --short --branch
git add <tylko_pliki_patcha>
git commit -m "v14.8.5.027 release metadata and session daemon stabilization"
git tag -a v14.8.5.027 -m "v14.8.5.027 release metadata and session daemon stabilization"

## 6. Warunek przejścia do v14.8.6.0

Nie przechodzimy do 14.8.6.0, dopóki:

v14.8.5.027 release hygiene jest zielone
manifest jest 027
BOM usunięty
SHA zgodne
daemon active_trusted
session core aktywnie testowany
free_dialogue_memory_nlp_bridge oznaczony jako legacy alias albo usunięty z głównego payloadu
Plan 0 istnieje i ma status matrix

Dopiero wtedy zaczyna się 14.8.6.0a.